ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДОМСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  00 июня 2022 года                             № 00

с. Андомский Погост

Об утверждении Порядка принятия решений

и подготовке проектов распоряжений администрации

сельского поселения Андомское Вытегорского

муниципального района Вологодской области

об изменении существенных условий контрактов,

заключенных для обеспечения муниципальных нужд

сельского поселения Андомское

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом сельского поселения Андомское,  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений и подготовке проектов распоряжений администрации сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области об изменении существенных условий муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте сельского поселения Андомское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Андомское                                        В.Ю. Клюшева

Утвержден

Постановлением администрации

сельского поселения Андомское

от 00.06.2022 года №00

Порядок

принятия решений и подготовке проектов распоряжений администрации сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных и муниципальных нужд сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области

- Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частью 65.1.статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ), определяет порядок принятия решений и подготовки проектов распоряжений администрации сельского поселении Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области об изменении существенных условий контрактов, заключенных муниципальными заказчиками администрацией сельского поселения Андомское и Казённым учреждением культуры сельского поселения Андомское «Онего» (далее – заказчик) для обеспечения муниципальных нужд .

- Настоящий Порядок распространяется в том числе на контракты, предметом которых является выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, и выполнению работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства или приобретению объекта недвижимости.

- Заказчик, в случае получения от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложения об изменений существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению, направляет главному распорядителю бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее – главный распорядитель бюджетных средств), письменное обращение об изменении существенных условий контракта (далее – обращение).

- Обращение и прилагаемые документы к нему, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, рассматриваются главным распорядителем бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных документов.

- По результатам рассмотрения обращения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, и прилагаемых к нему документов, главный распорядитель бюджетных средств подготавливает служебную записку, содержащую заключение:

  - о возможности изменения существенных условий контракта. Служебная записка, содержащая заключение о возможности изменения существенных условий контракта с приложением документов, указанных в пункте 4  настоящего Порядка, направляется главным распорядителем бюджетных средств в финансовое управление администрации поселения;

  - невозможности изменения существенных условий контракта. В случае подготовки служебной записки, содержащей заключение о невозможности изменения существенных условий контракта, главный распорядитель бюджетных средств направляет заказчику мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта.

- Финансовое управление администрации поселения в течение пяти рабочих дней со дня поступления служебной записки главного распорядителя бюджетных средств рассматривает указанную служебную записку и приложенные к ней документы, готовит мотивированное заключение о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта и наличие (отсутствие) ущерба местному бюджету в результате изменений существенных условий контракта и направляет его главному распорядителю бюджетных средств.

- В случае если цена контракта составляет или превышает 50 миллионов рублей, главный распорядитель бюджетных средств направляет обращение, прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и заключение финансового управления администрации поселения для рассмотрения в единую комиссию по осуществлению закупок при главе поселения.

- Единая комиссия по осуществлению закупок рассматривает документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, и дает рекомендацию о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта.

- На основании положительного заключения финансового управления администрации сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области о возможности изменения существенных условий контракта, рекомендации единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации сельского поселения Андомское о возможности изменений существенных условий контракта в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств готовит проект распоряжения об изменении существенных условий контракта.

- Принятие решения администрации сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области осуществляется в Порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок принятия решений.

- К проекту распоряжения об изменении существенных условий контракта прилагается пояснительная записка, содержащая:

- информацию о контракте и его существенных условиях;

- информацию об основных обязательствах сторон контракта;

- указание на национальный и (или) федеральный проекты, государственную программу или муниципальную программу, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

- предложение об изменении цены или предмета контракта и обоснование наличия правовых оснований для изменений существенных условий контракта, информацию, обосновывающую необходимость изменений существенных условий контракта;

- информацию о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий контракта единой комиссией по осуществлению закупок для муниципальных нужд сельского поселения Андомское и финансовым управлением администрации сельского поселения Андомское.

- К пояснительной записке, указанной в пункте 21 настоящего Порядка прилагаются заключение финансового управления администрации сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области, предусмотренные пунктом 6, и рекомендации единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

- При изменении существенных условий контракта в соответствии с настоящим Порядком:

- Включение информации и документов об изменении существенных условий контракта в соответствующие реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ, осуществляется в Порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ.

- Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за датой заключения соглашения об изменении существенных условий контракта, заказчик направляет в финансовое правление администрации сельского поселения Андомское Вытегорского муниципального района Вологодской области соответствующее уведомление с приложением копии соглашения об изменении условий контракта.