**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**ДАНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ**

**КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 31.10.2018 г № 129

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии 2035**

**Данковского сельского поселения**

**Каширского муниципального района**

**Воронежской области**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и уставом Данковского сельского поселения Совет народных депутатов Данковского сельского поселения Каширского муниципального района

**РЕШИЛ:**

 1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии 2035

Данковского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Настоящее решение обнародовать в соответствие с Уставом Данковского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

**Глава Данковского**

**сельского поселения Л.В.Чернякина**

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Данковского сельского поселения

Каширского муниципального района

Воронежской области

 от 31.10.2018г. № 129

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии 2035 Данковского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования |  |
| 1 | Асфальтирование дороги Данково- Карамышево | 2019 | Федеральный бюджет |  |
| 2.  | Ощебенение ул. Молодежная 500 м. | 2019 | Районный и местные бюджеты |  |
| 3. | Ощебенение ул. Лугань | 2019 | Районный и местные бюджеты |  |
| 4. | Асфальтирование часть ул. Кольцовская | 2019 | Районный и местный бюджеты |  |
| 5. | Ощебенение ул. Первомайская | 2020 | Районный и местный бюджеты |  |
| 6. | Асфальтирование ул. Новая | 2020 | Районный и местный бюджеты |  |
| 7. | Асфальтирование ул. Смирнова, ул. Мира | 2021 | Федеральный и местный бюджеты |  |
| 9. | Асфальтирование часть ул. Кольцовская | 2020 | Федеральный и местный бюджеты |  |
| 10. | Асфальтирование ул. Солнечная, ул. Советская, ул. Молодежная | 2025 | Федеральный и местный бюджеты |  |
| 11. | Асфальтирование ул. Лугань | 2026 | Федеральный и местный бюджеты |  |
| 12. | Асфальтирование ул. Садовая, ул. Пролетарская | 2027 | Федеральный и местный бюджеты |  |
| 13. | Асфальтирование ул. Первомайская | 2028 | Федеральный и местный бюджеты |  |
| 14.  | Освещение: ул. Победы, Центральная, Мира, Коммунистическая, Кольцовская | 2019 | Районный и местный бюджеты |  |
| 15.  | Освещение: ул. Смирнова, ул. Лугань | 2020-2023 | Районный и местный бюджеты |  |
| 16. | Освещение ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Пролетарская | 2022-2024 | Районный и местный бюджеты |  |
| 17. | Освещение: ул. Луговая, ул. Свободы | 2020 | Районный и местный бюджеты |  |
| 18. | Освещение : ул. Солнечная, ул. Советская, ул. Молодежная | 2025 | Районный и местный бюджеты |  |
| 19. | Освещение: ул. Новая, ул. Заречная | 2026 | Районный и местный бюджеты |  |
| 20. | Освещение : ул. Коммунистическая, ул. Набережная, ул. Октября | 2019-2021 | Районный и местный бюджеты |  |
| 21. |  Строительство ФАП | 2019-2020 | Федеральный бюджет |  |
| 22. | Капитальный Дома культуры | 2019-2021 | Федеральный бюджет |  |
| 23. | Реконструкция воинского захоронения | 2025-2027 | Районный и местный бюджеты |  |
| 24. | Строительство водопровод | 2030-2035 | Федеральный бюджет |  |
| 25. | Газификация части ул. Первомайская | 2025-2030 | Федеральный бюджет |  |
| 26. | Строительств тротуаров | 2027-2034 | Федеральный бюджет |  |
| 27.  | Ограждение кладбища с. Данково | 2023-2024 | Районный и местный бюджеты |  |
| 28. | Ограждение кладбища п. Рябчево | 2025-2026 | Районный и местный бюджеты |  |
| 29. | Ограждение кладбища п. Карамышево | 2026-2027 | Федеральный бюджет |  |
| 30. | Создание зон отдыха на р. Хворостань | 2030-2032 | Районный и местный бюджеты |  |
| 31. | Восстановление памятников культуры 19 века: дом с лавкой по ул. Центральная | 2024-2027 | Районный и местный бюджеты |  |
| 32. | Ограждение минирынка по ул. Центральная | 2030-2033 | Районный и местный бюджеты |  |

**АКТ**

**ОБ ОБНАРОДОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА**

 От 31.10.2018 года с. Данково

 Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе главы Данковского сельского поселения Л.В. Чернякиной, ведущего специалиста администрации Данковского сельского поселения Колосовой Л.В., депутата Совета народных депутатов Данковского сельского поселения Кучиной Г.М. настоящим подтверждаем, что 31.10.2018 года с целью официального обнародования правовых актов главы администрации Данковского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, в холе администрации Данковского сельского поселения на доске объявлений и обнародования муниципальных правовых актов, расположенной по адресу: с. Данково, ул. Мира, 23; в зале Данковской сельской библиотеки, расположенной по адресу: с. Данково, ул. Смирнова, 87а, для всеобщего ознакомления было вывешено решение Совета народных депутатов Данковского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области от 31.10.2018 г. № 129 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 2035 Данковского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области».

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

1. Глава сельского поселения Л. В. Чернякина

2. Ведущий специалист администрации Л.В. Колосова

3. Депутат Совета народных депутатов Г. М. Кучина