АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02 марта  2021г.                              №  15

с. Красное

Об организации работ по пропуску

весеннего  половодья и паводков в 2021г

В  соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего  половодья и паводков на территории сельского поселения в 2021г,

1. Создать комиссию по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Краснянского сельского поселения. (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод   на территории Краснянского сельского поселения  на 2021г. (Приложение № 2).

3. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо от  форм собственности, расположенных на территории поселения, организовать и провести комплекс организационных, технических, информационных и других неотложных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, обеспечить защиту персонала, материальных и культурных ценностей,

4. Провести  информирование  населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, а также о возможности страхования от ущерба имущества.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на главу Краснянского сельского поселения Тыняного С.А.

Глава

Краснянского сельского поселения                                                          С.А. Тыняный

Приложение №1

к распоряжению администрации

Краснянского сельского поселения

от 02.03.2021 года  №  15

КОМИССИЯ

по безаварийному пропуску паводковых вод в 2021 году

на территории Краснянского сельского поселения

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | №№ телефона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тыняный Сергей Александрович | Глава Краснянского сельского поселения | 44-1-75 (раб.) Сот.телефон 89507685833 | Председатель комиссии |
| 2. | Юрченко Валерий Владимирович | Зам. директора ООО «Этанол Спирт» | 44-4-51 (раб.) Сот.телефон 89525474116 | Зам. председателя комиссии |
| 3. | Семкина Ирина Александровна | Директор КОУ ВО «Краснянская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» | 44-1-34 (раб.) Сот.телефон 8 9518541217 | Секретарь комиссии |
| 4. | Никитин Юрий Васильевич | Директор МКП КСП «Красное» | 44-5-07 (раб.) Сот.телефон 89515430074 | Член комиссии |
| 5. | Лоскутова Людмила Юрьевна | Директор МКОУ «Краснянская СОШ» | 44-3-74 (раб.) Сот.телефон 89009636171 | Член комиссии |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Краснянского сельского поселения

от 02.03.2021 года  №  15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ К БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2021 год

| №№ п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать аварийную бригаду по обеспечению пропуска весенних вод, обеспечив их необходимой техникой и инвентарем | до 10.03.2021г. | Тыняный С.А. . |
| 2. | Провести разъяснительную работу среди населения, учащихся общеобразовательной школы о мерах безопасности на водоемах в период весеннего половодья | весь период | Лоскутова Л.Ю. Семкина И.А. |
| 3. | Создать необходимый запас продовольственных и промышленных товаров первой необходимости в населенных пунктах, а также медикаментов | до 15.03.2021г. | Тыняный С.А. |
| 4. | Определить и подготовить помещения для размещения семей в случае затопления | до 15.03.2021г. | Тыняный С.А. |
| 5. | Определить водоисточники, попадающие в зону возможного затопления, наметив меры по их безаварийной эксплуатации | до 15.03.2021г. | Тыняный С.А. |
| 6. | Провести работу по герметизации всех скважин, попадающих в зону затопления | до 15.03.2021г. | Никитин Ю.В. |
| 7. | Провести проверки готовности прудов к пропуску паводковых вод | до 20.03.2021г. | Никитин Ю.В. |
| 8. | Провести герметизацию колодцев канализационных сетей с целью предотвращения попадания в них поверхностных и паводковых вод | до 20.03.2021г. | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 9. | Разработать мероприятия по предупреждению разрушения очистных сооружений | до 20.03.2021г. | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 10. | Выставить по берегам водоемов знаки, запрещающие выход граждан и выезд транспорта на лед | до 25 марта 2021г | Никитин Ю.В. |
| 11. | Организовать информирование населения о прохождении паводка. | на период паводка | Тыняный С.А. |