

АДМИНИСТРАЦИЯ

АКЧЕРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2024 года № 11

О подготовке и обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод и весеннего половодья

на территории Акчернского сельского поселения в 2024 году

 В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», обеспечения безопасности населения в период половодья (паводка) в 2024 году на территории Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

Постановляю:

1. Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращения ЧС, утвердить состав противопаводковой комиссии Акчернского сельского поселения (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Акчернского сельского поселения (приложение № 2).
3. Утвердить расчет сил и средств рекомендуемый для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка (приложения № 3).
4. Утвердить уточненные данные населенных пунктов в случае возможного подтопления (приложения №4)
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

 обнародования

 Глава Акчернского

 сельского поселения А.Л. Кутыркин

Утвержден

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Акчернского

сельского поселения

от 26.02.2024 г. №11

Состав

против паводковой комиссии Акчернского сельского поселения

1. Председатель комиссии –

глава Акчернского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кутыркин А.Л.

2. Секретарь комиссии -

специалист администрации уполномоченный

на решение задач в области ГО и ЧС

Акчернского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Самохин А.А

Члены комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Роспись  |
| 1 | Платова Елена Евгеньевна | Председатель ОНТ «Водолей» |  |
| 2 | Говоров Алексей Александрович | Главный специалист администрации Акчернского сельского поселения |  |
| 3 | Коновалова Наталья Александровна | Директор МКУ «АКСК» |  |

Утвержден

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Акчернского

сельского поселения

от 26.02.2024 г. №11

План

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Акчернского сельского поселения в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители, соисполнители | Сроки выполнения |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии | Глава Акчернского сельского поселения | февраль |
| 2 | Обследование моста через р. Акчерня и составление Акта готовности к весеннему паводку | Члены комиссии | март  |
| 3 | Обеспечение постоянного информирования населения о паводковой обстановке (при необходимости). | Члены комиссии | в течение паводкового периода |
| 4 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к паводку и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | Глава Акчернского сельского поселения | март |
| 5 | Организация работы противопаводковой комиссии на период проведения работ по пропуску весеннего половодья. | Глава Акчернского сельского поселения | по необходимости |
| 6 | Проверка сил и средств к проведению ликвидации последствий затоплений территории Акчернского сельского поселения | Глава Акчернского сельского поселения | март |
| 7 | Проведение мониторинга ледовой обстановки. | Члены комиссии | март |
| 8 | Проведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | Члены комиссии | в течение паводкового периода |
| 9 | Организовать подготовку транспорта и пункта временного размещения населения, для принятия пострадавших от подтопления. | Глава Акчернского сельского поселения | март |
| 10 | При потеплении и интенсивном таянии снега установить наблюдение и контроль за уровнем воды на реке Акчерня | специалист администрации уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Акчернского сельского поселения  | по мере необходимости |
| 11 | Организовать информирование население о запрете выхода на лед | специалист администрации уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС Акчернского сельского поселения  | в течение паводкового периода |
| 12 | С началом паводка установить дежурство граждан на мостовом переходе  | Члены комиссии | в течение паводкового периода |
| 13 | Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения паводка.Производить доклад об уровне воды в отдел ГОЧС и МП администрации Урюпинского муниципального района 4-17-92, в единую дежурную-диспетчерскую службу по телефону 4-17-06 | Глава Акчернского сельского поселения | по мере необходимости |

Утвержден

Приложение № 3

к Постановлению

Администрации Акчернского

сельского поселения

от 26.02.2024 г. №11

Расчет сил и средств рекомендуемый для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Силы и средства | Наименование организации | Время готовности | Зона ответственности | Порядок вызова |
| 1 | Личный состав | Администрация Акчернского сельского поселения |  Ч+ 2.00 | Территория сельского поселения | Тел. 8-961-086-67-39 |
| 2 | Трактор – МТЗ 82.1 | Администрация Акчернского сельского поселения | Ч+ 2.00 | Территория сельского поселения | Тел. 8-961-086-67-39 |
| 3 | Автомобиль УАЗ 396254  | Администрация Акчернского сельского поселения | Ч+ 2.00 | Территория сельского поселения | Тел. 8-961-086-67-39 |
| 4 | Мотопомпа | Администрация Акчернского сельского поселения | Ч+ 2.00 | Территория сельского поселения | Тел. 8-961-086-67-39 |

Приложение № 4

к Постановлению

Администрации Акчернского

сельского поселения

от 26.02.2024 г. №11

Уточненные данные по подтоплению

населенных пунктов в период весеннего паводка 2024 года на территории Акчернского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Насел.пунктыНаименованиеданных |  СтаницаТепикинская | ХуторДьяконовский 1-й | Хутор Долговский | Хутор Акчернский | Итого |
| 1 | Подтапливаемые домовладения (единиц) | - |  - | - | 3 | 3 |
| 2 | Люди в зоне подтопления (человек)  | - | - | - | 8 | 8 |
| 3 | КРС в зоне подтопления (голов) | - | - | - | - | - |
| 4 | Лошади в зоне подтопления (голов) | - | - | - | - | - |
| 5 | Козы в зоне подтопления (голов) | - | - | - | - | - |