АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДАМОВСКИЙ ПОССОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                                                                                                                                60-п

п. Адамовка

Об утверждении инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2021-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования Адамовский поссовет:

1. Утвердить инвестиционную программу «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2021-2027 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.06.2020 №52а-п «Об утверждении инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2020-2026 годы».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по организационным вопросам и оперативному управлению Тагирова Р.К.

4. Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский поссовет.

Глава муниципального образования                                                                     В.В. Борников

Разослано: в дело, прокуратуре, Тагирову Р.К.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Адамовский поссовет

от 25.05.2021 №60-п

## Инвестиционная программа «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования Адамовский поссовет на период 2021-2027 годы»

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | ООО «Теплотехника» Оренбургская область Адамовский район п. Адамовка ул. Ленина 8 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования Адамовский поссовет |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования Адамовский поссовет |

### Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| 1. Показатели качества питьевой воды | 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой со станций очистки воды от Радона в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период): 2021 год -7%; 2022 год - 6%; 2023 год -5%; 2024год - 4%; 2025 год - 2%. 2026 год - 1%; 2027 год - 1%. 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: 2021 год -7%; 2022 год - 6%; 2023 год -5%; 2024год - 4%; 2025 год - 2%. 2026 год - 1%; 2027 год - 1%. |
| --- | --- |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | 2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км: 2021 год - 0,15 ед./км; 2022 год -0,13 ед./км; 2023 год -0,1 ед./км; 2024год – 0,1ед./км; 2025 год – 0,08ед./км; 2026 год- 0,04ед./км; 2027 год - 0,04ед./км. 2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км: 2021год – 0,82ед./км; 2022 год -0,80 ед./км; 2023 год -0,76 ед./км; 2024год – 0,7ед./км; 2025 год -0,62 ед./км; 2026 год- 0,6ед./км; 2027 год - 0,4ед./км 2.3. Общая предельно возможная производительность очистных сооружений с учетом требований СанПиН, м(3)/сут: 2021 год – 30м3в час ; 2022 год – 38м3 в час; 2023 год - 40м3 в час; 2024год -50 м3 в час; 2025 год - 50м3 в час; 2026 год- 50м3 в час; 2027 год - 50м3 в час. |
| 3. Показатель качества очистки сточных вод | 3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 2021 год - 48%; 2022 год - 48%; 2023год - 32%; 2024год -32%; 2025 год - 22%; 2026 год - 22%; 2027 год - 22%. 3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 2021 год -7%; 2022 год - 7%; 2023 год -5%; 2024год - 2%; 2025 год - 0%. 2026 год - 0%; 2027 год - 0%. |
| 4. Показатели энергетической эффективности | 4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: 2021 год -7%; 2022 год - 7%; 2023 год -5%; 2024год - 2%; 2025 год - 2%. 2026 год - 2%; 2027 год - 2%. 4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды, кВт*ч/м(3): 2021 год – 2,65 кВт*ч/м3; 2022 год – 2,65 кВт*ч/м3; 2023 год – 2,0 кВт*ч/м3. 2024 год - 0,89 кВт*ч/м3; 2025 год - 0,89 кВт*ч/м3; 2026 год - 0,89 кВт*ч/м 3; 2027 год - 0,89 кВт*ч/м3 4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод, кВт*ч/м(3): 2021год - 0,75 кВт*ч/м3; 2022год - 0,7 кВт*ч/м3; 2023 год - 0,67кВт*ч/м3; 2024 год - 0,62 кВт*ч/м3; 2025 год - 0,57 кВт*ч/м3; 2026 год - 0,5 кВт*ч/м3. 2027 год - 0,5 кВт*ч/м3. |

### Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения | % | 70 | 54 | 44 | 32 | 22 | 20 | 18 |
| 2 | Износ объектов централизованной системы водоотведения | % | 64 | 56 | 46 | 38 | 38 | 30 | 30 |

### Мероприятия в сфере водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятия (краткое описание) | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия, в том числе обеспечение системами водоснабжения вводимых в эксплуатацию объектов) | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по строительству объектов в сфере водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов в районе жилой застройки ДРСУ п. Адамовка | 1. Необходимость строительства сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. 2. Обеспечение водоснабжением планируемых к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с предельной величиной подключаемой (присоединяемой) нагрузки менее 10 м(3) в час. 3. В настоящее время сети отсутствуют. | 5200,0 | 1. Строительство сетей водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. Протяженность сетей: ПНД Ф63мм - 1500 м; ПНД Ф110мм - 1200 м; 2. Подключение к сетям центрального водопровода жилых домов в количестве 140 домовладений с плановым обьемом потребления – 50м3 воды в сутки. 3. Подключение обьектов социально культурного назначения с плановым обьемом потребления – 5 м3 воды в сутки. |
| 1.2 | Строительство водозаборных сооружений (артезианские скважины) в районе жилой застройки ДРСУ п. Адамовка | 1.Обеспечение водоснабжением планируемых к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства потребителей 2. В настоящее время источники водоснабжения в районе застройки отсутствуют. | 1200,0 | 1.Строительство водозабора из двух водозаборных артезианских скважин с максимальным дебитом водозабора 20 м3 в час. 2. Подача в сеть центрального водопровода питьевой воды в обьеме не менее 10м3 в час для водоснабжения жилых домов и обьектов социально культурного назначения в районе жилой застройки ДРСУ |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов в сфере водоснабжения |
| 2.1 | Строительство водозабора поверхностного водного объекта в п. Адамовка | 1.Обеспечение стабильного и достаточного объема водоснабжения существующих потребителей в п. Адамовка | 8800,0 | 1. Строительство дополнительных источников подачи воды в п. Адамовка |
| 2.2 | Строительство станции очистки питьевой воды, водозабора поверхностного водного объекта в п. Адамовка | 1 .Обеспечение качественного и в достаточном объеме водоснабжения существующих потребителей в п. Адамовка 2. Выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2021 годы | 1930,0 | 1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды нормативным значениям СанПиН. 2. Исключение возможности появления нестандартных проб воды, подаваемой со станции водоподготовки. |
| 2.3 | Строительство станций очистки питьевой воды, водозаборов малых сел. | 1 .Обеспечение качественного и в достаточном объеме водоснабжения потребителей малых сел муниципального образования 2. Выполнение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2021 годы | 2718,2 | 1. Обеспечение соответствия качества питьевой воды нормативным значениям СанПиН. 2. Исключение возможности появления нестандартных проб воды, подаваемой со станции водоподготовки. 3. Выполнение предписания органов Роспотребнадзора. |
| 2.4 | Реконструкция станции второго подъема питьевой воды в районе Южный. | 1.Обеспечение стабильного и достаточного объема водоснабжения существующих потребителей в п. Адамовка | 570,0 | 1. Обеспечение в достаточном объеме и с гарантированным давлением питьевой водой существующих потребителей в п.Адамовка. 2. Снижение удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе водоснабжения. |
| 2.5 | Реконструкция станции второго подъема питьевой воды п. Адамовка | 1.Обеспечение стабильного и достаточного объема водоснабжения существующих потребителей в п. Адамовка | 800,0 | 1. Обеспечение в достаточном объеме и с гарантированным давлением питьевой водой существующих потребителей в п.Адамовка. 2. Снижение удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе водоснабжения. |
| 2.6 | Реконструкция водопроводных сетей п. Адамовка | 1.Обеспечение стабильного и достаточного объема водоснабжения существующих потребителей в п. Адамовка | 13000,0 | Снижение уровня износа водопроводных сетей до уровня 22% к 2027г. Снижение эксплуатационных расходов на 680 тыс.в год. к 2027г. Снижение потерь питьевой воды при транспортировке до уровня 2% к 2027г. |

### Мероприятия в сфере водоотведения

| N п/п | Наименование мероприятия (краткое описание) | Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия, в том числе обеспечение системами водоотведения вводимых в эксплуатацию объектов) | Размер расходов, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по строительству объектов в сфере водоотведения в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов |
|  | Строительство КНС и канализационного коллектора в районе ДРСУ | Строительство станции и коллектора связано с необходимостью транспортировки стоков от жилого массива ДРСУ к очистным сооружениям п. Адамовка | 1640,0 | 1. Строительство канализационной насосной станции мощностью 100м3 в час. 2. Строительство канализационного коллектора протяженностью ПНД Ф110мм - 1200 м; в две нитки. |
| 1.1 | Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в районе ДРСУ п. Адамовка | 1. Необходимость строительства сетей водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов. 2. В настоящее время сети отсутствуют | 1200,0 | 1. Обеспечение водоотведением планируемых к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с предельной величиной подключаемой (присоединяемой) нагрузки не более 10 м(3)/час 2. Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов в объеме: ПНД Ф160мм - 2700 м; |
| 1.2 | Строительство КНС в районе Южный | Строительство станции связано с необходимостью сбора и транспортировки стоков от жилого массива района Южный к очистным сооружениям п. Адамовка по существующему коллектору. | 800,0 | 1. Строительство канализационной насосной станции мощностью 100м3 в час. |
| 1.3 | Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в районе жилой застройки Южный п. Адамовка | 1. Необходимость строительства сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов. 2. В настоящее время сети отсутствуют | 1600,0 | 1. Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов в объеме: ПНД Ф160мм - 2200 м ПНД Ф110мм - 1100 м 2. Обеспечение водоотведением планируемых к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с предельной величиной подключаемой (присоединяемой) нагрузки менее 10 м(3)/час |
| 1.4 | Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в районе жилой застройки Западный п. Адамовка | 1. Необходимость строительства сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов.) 2. В настоящее время сети в районе застройки отсутствуют | 800,0 | 1. Строительство сетей водоотведения от точек подключения (технологического присоединения) объектов в целях присоединения объектов капитального строительства абонентов в объеме: ПНД Ф 160мм – 2600м 2. Обеспечение водоотведением планируемых к вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства с предельной величиной подключаемой (присоединяемой) нагрузки менее 10 м(3)/час |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов в сфере водоотведения |
| 2.1. | Строительство дополнительных прудов отстойников очистных сооружений п. Адамовка | 1. Несоответствие вместимости прудов отстойников обьему поступающих стоков 2. Негативная экологическая обстановка | 600,0 | 1. Повышение качества очистки сточных вод. Снижение доли проб после очистки сточных вод, не соответствующих нормативам. |
| 2.2. | Замена насосных агрегатов на КНС п. Адамовка | 1. Существующий насосный агрегат не подходит под гидравлический режим поступления стоков, в результате чего при его работе возникает кавитация и преждевременный износ. 2. Излишние затраты электрической энергии на перекачку стоков | 400,0 | 1. Замена насоса приведет к повышению надежности системы и энергетической эффективности за счет снижения расхода электрической энергии на 15000 кВт*ч/год 2. Обновление парка насосных агрегатов. |
| 2.3 | Реконструкция канализационных сетей п. Адамовка | Предельный износ сетей. Высокие эксплуатационные расходы по обслуживанию сетей. Высокий перерасход электрической энергии на перекачивание КНС поступающих в сеть паводковых и дождевых вод | 2800,0 | Снижение уровня износа канализационных сетей до уровня в 28% Снижение эксплуатационных расходов на 380 тыс.в год. Снижения расхода электрической энергии на 3000 кВт*ч/год |

### Расчет эффективности инвестирования средств при реализации инвестиционной программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год | 2027 год | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение |
| 1.1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой со станций водоподготовки в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (при условии исключения снижения подачи воды со станций водоподготовки в паводковый период) | % | 7 | 1 | 4648,2 |
| 1.2. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу отпускаемой в сеть воды | кВт*ч/м(3) | 2,65 | 0,89 | 1370,0 |
| Итого по холодному водоснабжению |  |  |  | 6018,2 |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля проб очищенных сточных вод, не соответствующих установленным нормативам | % | 7 | 0 | 600,0 |
| 2.2. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод | кВт*ч/м(3) | 0,75 | 0,5 | 3200,0 |
| Итого по водоотведению |  |  |  | 3800,0 |
| Всего по холодному водоснабжению и водоотведению |  |  |  | 9818,2 |

Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей с учетом инвестиционной программы на 2021г. - 2027г.

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Утверждено на 2021 год | 2023год | 2025год | 2027год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Холодное водоснабжение |
| 1. | Объем реализации | Тыс.м(3) | 260 | 280 | 300 | 320 |
|  | - на потребительский рынок | Тыс.м(3) | 260 | 280 | 300 | 320 |
| 2. | НВВ | Тыс. руб. | 8587,8 | 9811,2 | 11151,0 | 12617,6 |
| 3. | Тариф | руб./м(3) | 33,03 | 35,04 | 37,17 | 39,43 |
| 4. | - на потребительский рынок | руб./м(3) | 33,03 | 35,04 | 37,17 | 39,43 |
| 5. | Индекс роста тарифов | % |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6. | Тариф на подключение | Руб. | - | - | - | 37551 |
| 2. Водоотведение |
| 1. | Объем реализации | Тыс.м(3) | 262 | 350 | 438 | 438 |
| 2. | - на потребительский рынок | Тыс.м(3) | 262 | 350 | 438 | 438 |
| 3. | - на собственные нужды | Тыс.м(3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | НВВ | Тыс. руб. | 6497,6 | 9208,5 | 12220,2 | 12969,2 |
| 5. | Тариф | руб./м(3) | 24,80 | 26,31 | 27,9 | 29,61 |
| 6. | - на потребительский рынок | руб./м(3) | 24,80 | 26,31 | 27,9 | 29,61 |
| 7. | Индекс роста тарифов | % |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8. | Тариф на подключение | Руб. | - | - | - | 38714 |