АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МОСАЛЬСК»

# КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2017 года                                                                              № 151

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования

городского поселения «Город Мосальск»

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

В  соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 07.05.2009), Уставом муниципального образования городское поселение «Город Мосальск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (прилагается).

2.  Разместить на официальном сайте муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                 заместителя  Главы администрации муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» Иванова С.М.

И.о. Главы администрации

муниципального образования

городское поселение «Город Мосальск»                                       С.М. Иванов

# Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

городского поселения «Город Мосальск»

от  28.09.2017г. №  151

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МОСАЛЬСК»

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

(далее – муниципальная программа)

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры. Частные лица, организации и предприятия расположенные и осуществляющие деятельность на территории МО. Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройство Калужской области |
| 3. Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий для отдыха и проживания граждан Восстановление эстетичного вида придомовой территории. Повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы в условиях сложившейся застройки территорий муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» |
| 4. Задачи муниципальной программы | комплексное благоустройство придомовых территорий территории; освещение дворовой территории и МКД; установка малых архитектурных форм; обустройство спортивных и детских площадок; создание новых и обустройство существующих гостевых стоянок для автомашин благоустройство общественных мест и парков |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | -Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий -Доля благоустроенных дворовых территорий -Охват населения благоустроенными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования городского поселения «Город Мосальск») -Количество благоустроенных общественных территорий -Площадь благоустроенных общественных территорий -Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| 7. Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | ВСЕГО | 21826 | 8907 | 5259 | 2429 | 3879 | 1352 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджета МО ГП «Город Мосальск» | 1091 | 445 | 263 | 122 | 194 | 68 |
|  | Областной бюджет | 9822 | 4008 | 2367 | 1093 | 1746 | 609 |
|  | Федеральный бюджет | 10913 | 4454 | 2630 | 1215 | 1940 | 676 |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание условий для приведения состояния дворовых территорий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния дворовых территорий. Повышение ответственности жителей за соблюдение порядка в придомовых и общественных территориях. Рост числа жителей, удовлетворенных благоустройством населенного пункта |

  - Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы

В последние несколько лет на территории муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» проводятся работы по благоустройству внутридомовых территорий, но обращение жильцов многоквартирных домов о  состоянии внутридомовых территорий заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей поселения, отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств в значительной степени сказалось на состоянии внутридомовых территорий.

Решение этих проблем требует значительных материальных затрат.

  - Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1.  Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Главными целями Программы являются:

- восстановление эстетичного вида придомовой территории;

- повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы в условиях сложившейся застройки;

- создание безопасных и благоприятных условий для отдыха и проживания граждан

Основными задачами Программы являются:

- комплексное благоустройство придомовых территорий территории;
         - освещение дворовой территории;
         - установка малых архитектурных форм;
         - обустройство спортивных и детских площадок;

- создание новых и обустройство существующих гостевых стоянок для автомашин.

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов:

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы  и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Значение по годам реализации муниципальной программы: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед/кв.м | 11/4970 | 10/3206 | 6/1122 | 7/1541 | 4/557 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий | проценты | 25 | 40 | 65 | 80 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования городского поселения «Город Мосальск») | проценты | 35 | 45 | 65 | 85 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,5 | - |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты, кв.м | 45 | 65 | 85 | 100 | - |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | - |

  - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основные ожидаемые к 2022 году конечные результаты реализации муниципальной программы:

-  Создание условий для приведения состояния дворовых        
территорий в соответствие со стандартами качества,        
обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

-  Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического
состояния дворовых территорий.

-            Повышение ответственности жителей за соблюдение порядка.

- Рост числа жителей, удовлетворенных благоустройством      
населенного  пункта

  - Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной  программы  2018 - 2022 годы.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения поставленных в муниципальной программе целей система мероприятий предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям.

Перечень основных  мероприятий по направлениям расходов представлен в разделе 6  муниципальной программы. Адресность и объемы программных мероприятий ежегодно уточняются.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета МО ГП «Город Мосальск» подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета МО ГП «Город Мосальск» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ВСЕГО | 21826 | 8907 | 5259 | 2429 | 3879 | 1352 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета ГП «Город Мосальск» | 1091 | 445 | 263 | 122 | 194 | 68 |
| средства областного бюджета | 9822 | 4008 | 2367 | 1093 | 1746 | 609 |
| средства федерального бюджета | 10913 | 4454 | 2630 | 1215 | 1940 | 676 |

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы определяется администрацией муниципального образования городского поселения «Город Мосальск»» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты администрации муниципального образования городского поселения «Город Мосальск», обеспечивающие выполнение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI «Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников подпрограммы при разработке и реализации муниципальных программ» и на основании положений, определенных в разделе V «Управление и контроль реализации муниципальной программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования городского поселения «Город Мосальск», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» от 13.10.2016  №  142.

6. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали- зации | Участник программы | Источники финанси- рования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 32, 34, 36 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 1172 | 1172 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 58 | 58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 527 | 527 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 586 | 586 |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Мосальск, ул. Гагарина д. 2 «а» | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 759 | 759 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 38 | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 342 | 342 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 380 | 380 |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Мосальск, ул. Гагарина д. 4 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 735 | 735 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 37 | 37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 331 | 331 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 368 | 368 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Мосальск, ул. ул. Кирова д. 25 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 288 | 288 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 130 | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 144 | 144 |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 3 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 556 | 556 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 28 | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 250 | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 278 | 278 |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 29 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 425 | 425 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 191 | 191 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 213 | 213 |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Мосальск, ул. Гагарина д. 6, 8, 10 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 2818 | 2818 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 141 | 141 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 1268 | 1268 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1409 | 1409 |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Мосальск, ул. Ломоносова д. 22 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 622 | - | 622 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 31 |  | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 280 | - | 280 | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 311 |  | 311 |  |  |  |
| 1.9 | г. Мосальск, ул. Ленина д. 54 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 561 | - | 561 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 28 |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 253 |  | 253 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 281 |  | 281 |  |  |  |
| 1.10 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 11 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 582 | - | 582 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 29 |  | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 262 |  | 262 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 291 |  | 291 |  |  |  |
| 1.11 | г. Мосальск, ул. Ломоносова д. 43 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 197 | - | 197 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 89 |  | 89 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 99 |  | 99 |  |  |  |
| 1.12 | г. Мосальск, ул. Ломоносова д. 116 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 285 | - | 285 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 128 |  | 128 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 143 |  | 143 |  |  |  |
| 1.13 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 12, 14 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 306 | - | 306 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 138 |  | 138 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 153 |  | 153 |  |  |  |
| 1.14 | г. Мосальск, ул. Ломоносова д. 24 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 445 | - | 445 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 22 |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 223 |  | 223 |  |  |  |
| 1.15 | г. Мосальск, ул. Гагарина д. 36, 38 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 1272 | - | 1272 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 64 |  | 64 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 573 |  | 573 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 636 |  | 636 |  |  |  |
| 1.16 | г. Мосальск, ул. Ленина д. 35 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 168 | - | - | 168 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 76 |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 84 |  |  | 84 |  |  |
| 1.17 | г. Мосальск, ул. Ленина д. 46 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 173 | - | - | 173 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 78 |  |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 87 |  |  | 87 |  |  |
| 1.18 | г. Мосальск, ул. Ленина д. 47 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 219 | - | - | 219 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 11 |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 99 |  |  | 99 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 110 |  |  | 110 |  |  |
| 1.19 | г. Мосальск, ул. Революции д. 9 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 428 | - | - | 428 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 22 |  |  | 22 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 193 |  |  | 193 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 214 |  |  | 214 |  |  |
| 1.20 | г. Мосальск, ул. Советская д. 2 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 225 | - | - | 225 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 102 |  |  | 102 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 113 |  |  | 113 |  |  |
| 1.21 | г. Мосальск, ул. Кирова д. 27 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 354 | - | - | 354 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 18 |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 160 |  |  | 160 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 177 |  |  | 177 |  |  |
| 1.22 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 10 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 388 | - | - | - | 388 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 20 |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 175 |  |  |  | 175 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 194 |  |  |  | 194 |  |
| 1.23 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 13 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 329 | - | - | - | 329 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 17 |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 148 |  |  |  | 148 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 165 |  |  |  | 165 |  |
| 1.24 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 15 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 258 | - | - | - | 258 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 13 |  |  |  | 13 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 116 |  |  |  | 116 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 129 |  |  |  | 129 |  |
| 1.25 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 16 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 524 | - | - | - | 524 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 26 |  |  |  | 26 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 236 |  |  |  | 236 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 262 |  |  |  | 262 |  |
| 1.26 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 17 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 211 | - | - | - | 211 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 11 |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 95 |  |  |  | 95 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 106 |  |  |  | 106 |  |
| 1.27 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 18 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 421 | - | - | - | 421 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 21 |  |  |  | 21 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 190 |  |  |  | 190 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 211 |  |  |  | 211 |  |
| 1.28 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 8 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 148 | - | - | - | 148 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 8 |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 67 |  |  |  | 67 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 74 |  |  |  | 74 |  |
| 1.29 | г. Мосальск, ул. Калужская д. 5 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 197 | - | - | - | - | 197 |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 89 |  |  |  |  | 89 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 99 |  |  |  |  | 99 |
| 1.30 | г. Мосальск, ул. Ломоносова д. 45 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 265 | - | - | - | - | 265 |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 14 |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 120 |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 133 |  |  |  |  | 133 |
| 1.31 | г. Мосальск, ул. Ломоносова д. 39 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 265 | - | - | - | - | 265 |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 14 |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 120 |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 133 |  |  |  |  | 133 |
| 1.32 | г. Мосальск, ул. Советская д. 18 | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 625 | - | - | - | - | 625 |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 31 |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 282 |  |  |  |  | 282 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 313 |  |  |  |  | 313 |
|  | Итого |  |  |  | 16221 | 6753 | 4270 | 1567 | 2279 | 1352 |
|  | в том числе |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 811 | 338 | 214 | 79 | 114 | 68 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 7300 | 3039 | 1922 | 705 | 1026 | 609 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 8111 | 3377 | 2135 | 784 | 1140 | 676 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий |
| 2.1 | Городской сквер по ул. Калужская | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 2154 | 2154 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 108 | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 969 | 969 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1077 | 1077 |  |  |  |  |
| 2.2 | Скейт парк | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 989 | - | 989 | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 446 |  | 446 |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 495 |  | 495 |  |  |  |
| 2.3 | Городская платина | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 862 | - | - | 862 | - | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 43 |  |  | 43 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 388 |  |  | 388 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 431 |  |  | 431 |  |  |
| 2.4 | Многофункциональные спортивно-игровые площадки ул. Революции, ул. Бр. Луканиных и ул. Энгельса | 2018 - 2022 | МО ГП «Город Мосальск» | Всего | 1600 | - | - | - | 1600 | - |
|  |  |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 80 |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 720 |  |  |  | 720 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 800 |  |  |  | 800 |  |
|  | Итого |  |  |  | 5605 | 2154 | 989 | 862 | 1600 | - |
|  | в том числе |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 280 | 108 | 50 | 43 | 80 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2522 | 969 | 446 | 388 | 720 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2803 | 1077 | 495 | 431 | 800 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 21826 | 8907 | 5259 | 2429 | 3879 | 1352 |
|  | в том числе |  |  | бюджет МО ГП «Город Мосальск» | 1091 | 445 | 263 | 122 | 194 | 68 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 9822 | 4008 | 2367 | 1093 | 1746 | 609 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 10913 | 4454 | 2630 | 1215 | 1940 | 676 |