**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НАГОРСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28.10.2016 № 88**

п.Кобра

**О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Кобринского сельского поселения Нагорского района Кировской области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кобринского сельского поселения Нагорского района Кировской области администрация Кобринского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застройки Кобринского сельского поселения Нагорского района Кировской области (далее-проект изменений).
2. Состав и порядок деятельности комиссии установить в соответствии с Положениемо комиссии по землепользованию и застройке при администрации Кобринского сельского поселения Нагорского района Кировской области, утвержденным постановлением администрации Кобринского сельского поселения от 20.04.2015 № 20.
3. Утвердить Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки согласно приложению.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Кобринского сельского поселения в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Кобринского сельского поселения.

Глава администрации

Кобринского сельского поселения: В.С.Сабитов

 УТВЕРЖДЁН

 постановлением администрации

Кобринского сельского поселения

Нагорского района Кировской области от 28.10.2016 № 88

**ПОРЯДОК**

 **проведения работ по подготовке проекта внесения изменений**

**в Правила землепользования и застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил** | **Сроки проведения работ** | **Исполнитель, ответственное лицо** |
| 1 | Опубликование постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кобринского сельского поселения Нагорского района Кировской области  | В течение 3 дней со дня принятия постановления | Специалист администрации |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Октябрь-ноябрь 2016 | Специалист администрации |
| 3 | Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования  | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта  | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 4 | Устранение замечаний при необходимости | В зависимости от объема замечаний  | Специалист администрации |
| 5 | Проверка работ по устранению замечаний  | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  6 | Направление главе муниципального образования проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  | По окончании проверки |  Комиссия по землепользованию и застройке |
| 7 | Принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня получения проекта правил  | Глава муниципального образования   |
| 8 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 10 дней  | Специалист администрации  |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний  | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Специалист администрации  |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Кобринскую сельскую Думу или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления |  В течение 10 дней после представления проекта Правил  | Глава администрации муниципального образования  |