**АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от «24» декабря 2018г. № 69**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление**  **№ 96 от 23.12.2013 г. «О муниципальной программе Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы»**  **(в редакции постановлений от 26.02.2014 г №4; 28.10.2014г №54;30.12.2014г №68; 11.06.2015г №29;19.02.2016 №19;25.02.2016 №27;28.12.2016 №153; 27.02.2017 №19; 10.08.2017 №47; 15.11.2017 №61; 28.12.2017 г №77, 28.02.2018 г №16; 26.06.2018 г №38; 08.11.2018 №63** |

В соответствии с постановлением администрации Ширяевского поселения № 63 от 11.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Ширяевского сельского поселения № 34 от 11.10.2013 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Ширяевского сельского поселения», администрация Ширяевского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление администрации Ширяевского сельского поселении № 96 от 23.12.2013 г. **«**О муниципальной программе Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы»:

1.1 В наименовании постановления слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 годы».

1.2 В пункте 1 постановления слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 годы»

1.3 В муниципальной программе и по всему тексту программы слова «2014-2020 годы» заменить словами «2014-2021 годы».

1.4 Муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению 1к настоящему постановлению

1.5 Приложения 1,2,3,4,5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции, согласно приложениям 2,3.4,5,6 к настоящему постановлению.

6. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Ширяевского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ширяевского сельского поселения

Калачеевского муниципального района А.А. Макаровский

**Приложение 1**

**к постановлению администрации Ширяевского**

**сельского поселения от 24 .12.2018 № 69**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Ширяевского сельского поселения  
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Муниципальной программы и основные мероприятия | Основные мероприятия Муниципальной программы:   * 1.Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения * 2. Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности. * 3. Организация и содержание мест захоронения * 4. Прочие мероприятия по благоустройству территории |
| Цели Муниципальной программы | - обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения;  - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами сельского поселения, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения;  - повышение уровня благоустройства территории Ширяевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;  - приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. |
| Задачи Муниципальной программы | -создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;  - обеспечение условий для развития массового строительства жилья эконом - класса;  - формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Ширяевского сельского поселения;  - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения;  - формирование условий и создание мест отдыха населения;  - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;  - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы 2. Доля протяженности освещенных частей улиц, к их общей протяженности на 31.12.2021 г. – 55%. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 4. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 9 руб. 5. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5 шт. в год 6. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения 7. Наличие средств в бюджете на осуществление дорожной деятельности   8. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 1% в год. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Сроки реализации 2014 –2021 годы. |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Ширяевского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.  Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет 17820,6 тыс. рублей в том числе:  В 2014 году 866,1 тыс. рублей;  В 2015 году 1366,8 тыс. рублей;  В 2016 году 2716,3 тыс. рублей;  В 2017 году3250,2 тыс. рублей;  В 2018 году4598,0 тыс. рублей;  В 2019 году 1710,0 тыс. рублей;  В 2020 году 1626,6 тыс. рублей.  В 2021 году 1686,6 тыс. рублей.  Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг 3. Увеличение объема инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Ширяевского сельского поселения 4. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов 5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 6. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 7. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 9 руб. 8. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5шт в год 9. Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Ширяевского сельского поселения 10. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения 11. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) –1% в год. 12. Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам; 13. Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий; |

**Раздел 1.**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Численность населения Ширяевского сельского поселения населения 2308 человек. Общая площадь территории в границах Ширяевского сельского поселения – 132,2кв. км, в т.ч. земли населенных пунктов – 11 кв км., земли сельскохозяйственного назначения – 115 кв. м.

В состав Ширяевского сельского поселения входит один населенных пункта:

- село Ширяево - административный центр сельского поселения (1154

домовладений). Расстояние от села Ширяево до административного центра района – 15км;

Структура населения: дети до 16 лет - 349 чел., трудоспособное население - 1199 чел., пенсионеры - я вопрос демографии. Вызывает тревогу низкий уровень прироста рождаемости в поселении, в то же время наблюдается ежегодная миграционная убыль населения. Так, в 2012 году родилось20 младенцев, или на 9 детей меньше, чем в 2011 году, за. Умерло в 2012 г. 36 человек, смертность увеличилась на 6 человек к уровню 2011 года/ Прибыло в 2012 году 71 чел., выбыло – 83 чел.

Всего занято в экономике 805 чел., в сельском хозяйстве – 394, в образовании – 20, в торговле – 103, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 23, в других сферах – 265.

Средний размер заработной платы – 8247 рублей.

На территории Ширяевского сельского поселения расположены основные объекты социальной инфраструктуры: 1 средняя общеобразовательная школа, Ширяевская врачебная амбулатория, сельский дом культуры в составе «Ширяевский КДЦ» мощностью 300 мест и 2 библиотеки, книжный фонд которой составляет 17361 экземпляров, отделение связи, 2 телефонные подстанции емкостью 320 номеров,

Всего на территории поселения зарегистрировано 10крестьянских фермерских хозяйства.

Протяженность дорог местного значения составляет 48,8 км, из них 12,5 км - с твердым покрытием.

Протяженность уличной газовой сети – 50,9 км.

Жилищный фонд: 312 домовладений общей площадью 47,6 тыс. кв. м.

В значительной степени развитие территории поселения характеризуется таким показателем, как инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций всех форм собственности, зарегистрированных на территории поселения, в 2012 году составил 34 млн. 200 тыс. руб. и превысил уровень 2011 года в 2 раза.

В результате объем инвестиций в расчете на 1 жителя составил 14 тыс. 818 руб.

Работа администрации Ширяевского сельского поселения направлена на осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым определены около 40 вопросов местного значения поселения. Основными, наиболее значимыми, направлениями деятельности администрации являются контроль за надлежащим состоянием объектов коммунального хозяйства, благоустройство территории, дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, содействие нормальной предпринимательской деятельности, решение социально – значимых вопросов, связанных с благополучным проживанием граждан.

Предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого сельского жителя, являются важнейшими стратегическими направлениями в деятельности администрации Ширяевского сельского поселения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество. По данным на начало 2013 г. жилищный фонд Ширяевского сельского поселения составил 94,6 тыс. м² общей площади. В структуре жилищного фонда Ширяевского сельского поселения, частный жилой фонд. Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в Ширяевского сельском поселении составляет 20,6 м²/чел.

Первоочередной задачей органов местного самоуправления является создание условий для экономической стабильности, уверенности в завтрашнем дне, создании условий для реализации возможностей населения в будущем. Реализация задачи комфортного проживания граждан практически невозможна без комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Инфраструктурное развитие поселения было обеспечено реализацией проектов в сферах тепло- и электроснабжения, дорожного ремонта, благоустройства.

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения администрацией Ширяевского сельского поселения утверждены генеральный план поселения, правила землепользования и застройки поселения, проведены энергетические обследования в администрации поселения и доме культуры.

Из местного бюджета в 2012 году на содержание автомобильных дорог общего пользования направлено 240,7 тыс. руб. В результате участия в ведомственной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2010-2012 годы» в 2012 г. на ремонт автомобильной дороги по улице Подгорная протяженностью 194 м затрачено 431,9 тыс. руб., пл. Ленина протяженностью 224 м затрачено 500,0 тыс. руб. В 2013 г. проведен ямочный ремонт участков дороги по ул. Ленина ул. Кирова на сумму 60,8 тыс. рублей.

С целью эффективного использования энергетических ресурсов проводится ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения.

В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка осуществляется планировка и грейдирование дорог с привлечением сторонних организаций, скашивание сорной растительности по обочинам улиц и свободным земельным участкам. В зимний период проводится очистка улиц от снега.

Дети — наше основное богатство. Поэтому одна из наших главных задач — создание полноценных условий для их физического и нравственного развития.

Из средств местного бюджета в 2013 году приобретена и установлена детская площадка по пер.2 Ленинский на сумму 93,0 тыс. руб.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют в полной мере современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В связи с этим возникает необходимость комплексного подхода в решении проблем благоустройства поселения, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Для создания комфортных условий проживания населения на территории Ширяевского сельского поселения планируется продолжить работы по благоустройству территории поселения проводить работы по ремонту и содержанию дорог местного значения, работы по содержанию мест захоронения

Разработка и утверждение данной программы необходимы для реализации мероприятий по озеленения территории поселения, содержания территории в чистоте, осуществления полномочий по содержанию дорог местного значения поселения.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Исходя из этого, программой предусмотрено софинансирование работ по реализации мероприятий программы их федерального и областного бюджетов.

Задача создания условий для новых форм улучшения гражданами жилищных условий требует совершенствования законодательной и нормативной правовой базы в жилищном секторе и стимулирования проведения преобразований на местах. Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программного метода для решения указанных проблем, поскольку они:

1) отражены в основных направлениях стратегии социально-экономического развития Ширяевского сельского поселения на период до 2020 года, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения,

2) не могут быть решены в пределах одного финансового года;

3) носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения и общее экономическое развитие поселения.

Анализ работы администрации и Совета депутатов за весь период их существования, заявления и обращения жителей поселения показали самые важные проблемы, которые жители Ширяевского сельского поселения хотели бы видеть решенными. Это – благоустройство территорий населенного пункта и содержание дорог; содействие в улучшении жилищных условий.

**Раздел 2**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы» разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.07.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=40428;fld=134;dst=100008) Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, Генеральным планом Ширяевского сельского поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов Ширяевского сельского поселения от 23.11.2011 г. № 63.

Важнейшим приоритетом муниципальной политики является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Пригородного сельского поселения;

- формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Ширяевского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Ширяевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

-создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;

- формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Ширяевского сельского поселения;

- содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения, обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности.

Целевыми индикаторами, которые позволят оценить достижение целей муниципальной программы, содержатся в паспорте программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы».

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика формирования показателей |
| 1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | Освещенность признается нормальной при установке светильников уличного освещения через одну опору, то есть на расстоянии 80 м друг от друга.  *Расчет показателя:*  Дп = (Кф\* 80 м / Оп )\*100,  где:  Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %  Кф – количество уличных фонарей, единиц  Оп - общая протяженность улиц, проездов, метров  Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |
| 2. | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  | *Расчет показателя:*  Показатель определяется как отношение расходов местного бюджета поселения на реализацию мероприятий по энергосбережениюк численности населения поселения на начало года.  Показатель определяется с 1 десятичным знаком |
| 3. | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | Источником данных являются документы бухгалтерского учета |
| 4. | Наличие средств в бюджете на осуществление дорожной деятельности | Да/нет | При формировании показателя учитывается наличие в бюджете поселения средств на решение одного и (или) нескольких вопросов местного значения:  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;  - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| 5. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) в течение отчётного периода, к общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения поселения, умноженное на 100.  Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком |
| 6. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | да/нет | *Разъяснение к показателю:* Организация предоставления комплекса ритуальных услуг населению поселения хозяйствующими субъектами любой формы собственности, независимо от места регистрации хозяйствующего субъекта. |
| 7. | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц  на 1000 чел. населения | К местам массового отдыха населения относятся зоны рекреационного назначения (парки, скверы, пруды, пляжи). Под организацией обустройства мест массового отдыха населения понимается комплекс благо строительных, организационных, природоохранных и иных работ, направленных на организацию массового отдыха в пределах установленных территорий, с целью формирования современной сети зон массового отдыха, купания, спорта и создания комфортных, безопасных и доступных условий для жителей поселений. Для признания территории местом массового отдыха необходимо наличие элементов озеленения, скамеек, урн, туалета (для парков и пляжей), светильников наружного (уличного) освещения.  *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории поселения к численности постоянного населения, умноженное на 1000 .  Численность населения поселения определяется по данным статистики по состоянию на начало года.  Показатель определяется как коэффициент с 1 десятичным знаком |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы и жизнедеятельности населения, характеризуемый следующими показателями:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в обществе;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению путем снижения среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями;

- обеспечения полноценной жизнедеятельности населения, в том числе благоустройство мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014 - 2021 годах.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

**Характеристика основных мероприятий**

*Мероприятие 1. Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения*

В рамках мероприятия предусматривается проведение работ по освещению поселения, по улучшению эстетического облика сельского поселения путем установки современных светильников, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения. Своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и ремонту сетей уличного освещения, повышению освещенности улиц будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

В целях энергосбережения необходима модернизация систем наружного (уличного)

освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов. Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Ширяевского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

В рамках содействия энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения, необходимо реализовать следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Основные виды работ | Достигаемые цели и задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация сис­тем освещения в объектах бюджетной сферы с при­менением энергосбере­гающих светильников | 2014-2021 | Рост потребления электроэнергии, необходимость применения энергосберегающего оборудования | Установка энергосберегающих светильников в доме культуры с. Ширяево | Снижение затрат на электроэнергию в бюджетных учреждениях, повышение надёжности электроснабжения |
| Модернизация сис­тем наружного (уличного) освещения на основе энергоэкономичных осве­тительных приборов | 2014-2021 | Рост затрат на энергоресурсы, необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий и оборудования | Установка энергоэкономичных осветительных приборов систем уличного освещения | Снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, создание комфортных условий для населения Ширяевского сельского поселения |

*Мероприятие 2.* ***С****одержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности*

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

В составе работ по содержанию будут выполняться следующие виды работ:

а) по полосе отвода, земляному полотну:

• очистка от мусора и посторонних предметов;

• скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков;

• ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

б) по дорожным одеждам:

• очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов;

• исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

в) по искусственным сооружениям:

• уборка мусора, посторонних предметов;

г) зимнее содержание дорог:

• патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов;

Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования Ширяевского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе устройство и обновление существующих пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них***

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт.

По ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений будут выполняться следующие работы:

* ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2;
* фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами;

• устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;

• устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см (ремонт картами).

В силу постоянного характера решаемых в рамках программы задач, выделение отдельных этапов реализации мероприятий программы не предусматривается. Реализация основных мероприятий обеспечит планомерное достижение конечных результатов программы.

*Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения*

В настоящее время на территории Ширяевского сельского поселения находится 3 кладбища. Реализация мероприятия предполагает содержание в надлежащем состоянии существующих мест захоронения, регулярное проведение работ по вырубке кустарников и очистке территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в надлежащем состоянии памятника «Воинам, павшим в воинах 20-го столетия», находящегося на территории с. Ширяево

Мероприятие муниципальной программы будет реализовано в 2014-2021 годах. В силу постоянного характера решаемых в рамках мероприятия задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

*Мероприятие 4 Прочие мероприятия по благоустройству*

Реализация мероприятия предполагает осуществление работ по санитарному содержанию территории поселения, систематический уход за существующими насаждениями: вырезку поросли, уборку аварийных и старых деревьев, декоративную обрезку, подсадку саженцев, разбивку клумб. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений; установка указателей с названиями улиц и номерами домов; обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды.

**Раздел 4.**

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

- бюджет Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- федеральный бюджет;

- областной бюджет

- внебюджетные источники.

Финансирование Программы из бюджета Ширяевского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Ширяевского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Ширяевского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Ширяевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию программы по годам представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Раздел 5.**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Основным риском муниципальной программы является возможное снижение темпов экономического роста, которое может повлечь увеличение дефицита местного бюджета. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Минимизации рисков будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Пригородном сельском поселении, своевременное принятие решений о бюджете Пригородного сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникать в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации программы. Это потребовало бы внесение изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы выступают следующие:

* мониторинг выполнения мероприятий;
* открытость и подотчетность;
* информационное сопровождение и общественные коммуникации.

*Мониторинг выполнения мероприятий*

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

*Открытость и подотчетность*

Управление программой будет осуществляется на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Ширяевского сельского поселения будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности муниципальной программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

*Информационное сопровождение и общественные коммуникации*

В ходе реализации подпрограммы будет проводится информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации муниципальной программы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

**Раздел 6.**

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 2 к программе по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Финансовое обеспечение реализации программы**

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2014-2020 годов. Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета Ширяевского сельского поселения и иных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы определяется бюджетом Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на соответствующий финансовый год и на плановый период в части расходных обязательств бюджета по реализации мероприятий данной программы. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Ширяевского сельского поселения на реализацию подпрограммы определяется порядком составления бюджета Ширяевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации программы по годам представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.

**Приложение 2**

**к постановлению администрации**

**Ширяевского сельского поселения**

**от 24.12. 2018 № 69**

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ширяевского сельского поселения**

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | | | | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | |  | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 3 | мероприятие 1.   * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | |  | % | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 |
| 5 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | |  | руб | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | |  | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | мероприятие 2   * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | | | | | | | | | | |  |
| 7 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | |  | % | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 7,1 |
| 8 | Мероприятие3  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | |  |
| 9 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | |  | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству территории | | | | | | | | | | |  |
| 11 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | |  | единиц  на 1000 чел. населения | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Приложение 3**

**к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения от 24.12.2018 № 69**

**РАСХОДЫ**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципаль­ной программы, подпрограммы, основного ме­роприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Всего | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4598,0 | 1710,0 | 1626,0 | 1686,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4598,0 | 1710,0 | 1626,0 | 1686,6 |
| Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Всего | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4598,0 | 1710,0 | 1626,0 | 1686,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4598,0 | 1710,0 | 1626,0 | 1686,6 |
| Основное мероприя­тие 1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Всего | 372,1 | 321,3 | 382,8 | 489,0 | 478,0 | 179,8 | 40,0 | 40,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 372,1 | 321,3 | 382,8 | 489,0 | 478,0 | 179,8 | 40,0 | 40,0 |
| Мероприятие 1.1 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 372,1 | 321,3 | 382,8 | 489,0 | 478,0 | 178,0 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприя­тие2. | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Всего | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 2459,5 | 3462,3 | 1467,4 | 1559,6 | 1619,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 2459,5 | 3462,3 | 1467,4 | 1559,6 | 1619,6 |
| Мероприятие 2.1 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности |  | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 1448,9 | 1677,7 | 1467,4 | 1559,6 | 1619,6 |
| Мероприятие 2.2 | * Мероприятия по капитальному (текущему) ремонту, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |  |  |  |  | 1010,6 | 1784,6 |  |  |  |
| Основное мероприя­тие3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 201,1 | 40,0 | 15,0 | 15,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 201,1 | 40,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 137,1 | 25,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 3.2 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  | 64,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприя­тие4 | Прочие мероприятия по благоустройству  территории | Всего | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 173,0 | 456,6 | 22,8 | 12,0 | 12,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 173,0 | 456,6 | 22,8 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие 4.1 | Благоустройство территории |  | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 61,0 | 431,6 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.2 | Благоустройство мест детского отдыха населения |  |  |  |  | 112,0 | 25,0 | 2,8 | 2,0 | 2,0 |

**Приложение 4**

**к постановлению администрации**

**Ширяевскогосельского поселения**

**от 24.12.2018 № 69**

**Оценка применения мер муниципального регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование меры | Показатель применения меры, тыс. рублей | | Финансовая оценка результата  (тыс.руб.), годы | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы | |
| 2014  год | | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | | | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Муниципальная программа  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1   * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | |
| 3 | Мероприятие 2   * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |
| 4 | Мероприятие 3  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Мероприятие 4  Прочие мероприятия по благоустройству территории | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |

**Приложение № 5**

**к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения от 24.12.2018 № 69**

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпро­граммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | **866,1** | **1366,8** | **2716,3** | **3250,2** | **4598,0** | **1710,0** | **1626,6** | **1686,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 144,1 | 140,2 | 77,1 | 1000,0 | 1750,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 722,0 | 1226,6 | 2639,2 | 2250,2 | 2848,0 | 1710,0 | 1626,6 | 1686,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4598,0 | 1710,0 | 1626,6 | 1686,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 144,1 | 140,2 | 77,1 | 1000,0 | 1750,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 722,0 | 1226,6 | 2639,2 | 2250,2 | 2848,0 | 1710,0 | 1626,6 | 1686,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие 1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | всего, в том числе: | **372,1** | **321,3** | **382,8** | **489,0** | **478,0** | **179,8** | **40,0** | **40,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 144,1 | 140,2 | 77,1 | 73,8 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 228,0 | 181,1 | 305,7 | 415,2 | 478,0 | 179,8 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие2 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | всего, в том числе: | **197,0** | **799,0** | **2149,7** | **2459,5** | **3462,3** | **1467,4** | **1559,6** | **1619,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 1000,0 | 1750,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 1459,5 | 1712,3 | 1467,4 | 1559,6 | 1619,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | всего, в том числе: | **170,0** | **96,7** | **69,1** | **128,7** | **201,1** | **40,0,** | **15,0** | **15,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 201,1 | 40,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие4 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего, в том числе: | **127,0** | **149,8** | **114,7** | **173,0** | **456,6** | **22,8** | **12,0** | **12,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 173,0 | 456,6 | 22,8 | 12,0 | 12,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 6**

**к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения от 24.12. 2018 № 69**

**План реализации муниципальной программы**

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала  реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания  реализации  мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения.  Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения; | 01 0 00 00000 | 4598,0 |
|  | Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01 1 00 00000 | 4598,0 |
| 2 | Основное мероприятие1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года 27%  Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения – 9 руб.  Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5 шт | 01 1 01 00000 | 478,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | 01 1 01 98670  01 1 01 78670  01 1 01 S8670 | 478,0  0  0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)– 1% | 01 1 02 00000 | 3462,3 |
| 5 | Мероприятие 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание автомобильных дорог. | 914 04 09 011 0291290  91405 03 01 102 98680 | 1578,0  99,7 |
|  | Мероприятие 2.2 | Капитальный (текущий) ремонт, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий | 914 04 09 01 1 02 78850  914 04 09 01 1 02 S850 | 0  1784,60 |
| 4 | Основное мероприятие3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Ширяевскогосельскогопоселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приведение в качественное состояние существующих мест захоронения и военно-мемориальных объектов | 01 1 03 00000 | 201,1 |
|  | Мероприятие 3.1 | Содержание мест захоронения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приведение в качественное состояние существующих мест захоронения | 914 05 03 01 1 03 98690 | 137,1 |
|  | Мероприятие 3.2 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приведение в качественное состояние существующих военно-мемориальных объектов | 914 05 03 01 1 03 98740 | 64,0 |
| 5 | Основное мероприятие4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Ширяевского сельского | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения  Приведение в качественное состояние территории поселения | 01 1 04 00000 | 456,6 |
|  | Мероприятие 4.1 | Благоустройство  территории | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - приведение в качественное состояние существующих элементов благоустройства;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. | 91405 03 01 1 0498730 | 431,6 |
|  | Мероприятие 4.2 | Благоустройство мест детского отдыха населения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обустройство детской площадки | 91405 03 01 1 04 98750 | 25,0 |