Российская Федерация

Администрация Большелычакского сельского поселения

Фроловского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» марта 2018г. № 25

Об организации проведения

месячника по благоустройству

и улучшению санитарного состояния

на территории Большелычакского сельского поселения

В целях наведения порядка по улучшению санитарного состояния территории Большелычакского сельского поселения, благоустройство объектов культурного наследия , зон отдыха и выявления несанкционированных мест складирования отходов, руководствуясь Уставом Большелычакского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить даты проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Большелычакского сельского поселения с 28.03.2018г по 09.05.2018 г.
2. Утвердить план мероприятий по наведению порядка по улучшению санитарного состояния территории Большелычакского сельского поселения ( Приложение № 1)
3. Главному специалисту администрации С.И. Шемонаевой организовать работу по закреплению за собственниками земельных участков прилегающей к ним территорий.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности организовать на своих территориях проведения месячника по благоустройству и улучшения санитарного состояния согласно приложении № 1.
5. Председателю ТОС х. Большой Лычак Т.Ю. Михайлиной организовать уборку территорий у частных домовладений согласно приложения № 1 (по согласованию)
6. Директору МП «Водник»Ю.И. Андросову иметь запас ГСМ для предоставления транспортных средств в период проведения месячника по благоустройству и очистки территорий.
7. Хуторскому атаману С.В. Баранову организовать береговую очистку водоёма для массового отдыха населения с установкой контейнерной площадки по сбору отходов (по согласованию).
8. Главному бухгалтеру администрации К.И. Кулешовой провести расчёт бюджетных средств для приобретения хозяйственного инвентаря и материалов на проведение месячника по благоустройству территории Большелычакского сельского поселения
9. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большелычакского

сельского поселения Ю.Г. Симонов

 Приложение №1

к постановлению главы

Большелычакского сельского поселения

Фроловского муниципального района

от «13» марта № 25

МЕРОПРИЯТИЯ

по организации проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории Большелычакского сельского поселения

с 28.03.2018 по 09.05.2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения |
| 1. | Провести очистку прилегающих территорий к учреждениям здравоохранения объектам образования Большелычакская средняя школадетский сад социального назначения СДК  Библиотека  Администрация Почта Пожарная частьот предметов, стекла, пластика, пакетов, мусора, листвы Столовая СПК Контора СПКПроизводственные базы: Белоножкин Баранов Воловатов КолюкинОбъекты отдыха: Парковая зона  Спортивна площадка Детская игровая площадка ВодоёмыОбъекты торговли: магазины- Гречухин Голубева Кувшинова Белоножкина | Кувшинова Т.И. (по согласованию)Воловатов А.С.(по согласованию)Комова О.И. (по согласованию)Попова Г.П., Усачёва Л.П.Староверова Т.И.Шемонаева С.И.Моисеева Е.А. (по согласованию)Попов Р.Н. Усачёв Д.Н. (по согласованию)Воловатов С.В. (по согласованию)Воловатов С.В.Белоножкин А.И. (по согласованию)Баранов С.В. (по согласованию)Воловатов В.А. (по согласованию)Колюкин В.С.(по согласованию)Водолазов Е.В.Разуваев А.А.Михайлина Т.Ю.Баранов С.В.Гречухин Г.И.Голубева С.А.Кувшинова Е.Н.Белоножкин А.И. | с 01.04.2018по 30.04.2018г. |
| 2. | Определить места для сбора отходов с установкой контейнеров | Руководители учреждений и организаций  | до 06.05.2018г. |
| 3. | Произвести выравнивание подъездных дорог с грунтовым покрытием указанных объектов в п. № 1 | Руководители учреждений  | до 19.05.2018г. |
| 4. | Доставка песка на территории кладбища , игровой площадки | Зам. председателя ТОС Некрасов Н.В. | до 05.04.2018 г. |
| 5. | Произвести опиловку стволов деревьев, побелку , высадку молодых деревьев на объектах указанных в п. № 1.**Культурного наследия**: Памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной войне х. Большой ЛычакПамятник погибшим в годы гражданской войны х. Большой ЛычакКладбище  | Руководители учреждений и организаций (по согласованию)Директор школы Воловатов А.С.Заведующая СДК Мещерякова Л.И.Хуторское казачье общество – атаман Баранов С.В., председатель ТОС Михайлина Т.Ю. | до 01.05.2018до 05.05.2018до 06.05.2018до 06.05.2018 |
| 6. | Произвести ремонт, покраску оборудования на детской игровой площадке, провести испытания оборудования для использования | Администрация сельского поселения Шемонаева С.И. | апрель |
| 7. | Произвести косметический ремонт памятников в х. Кудиновский и х. Большой Лычак | Администрация сельского поселенияСтароверова Т.И. | апрель |
| 8. | Заключить соглашение о прилегающей территории к частным домовладениям в целях благоустройства (собственники + администрация) | Главный специалист администрации Шемонаева С.И. | постоянно |
| 9. | Произвести мелкий ремонт клумб завести землю | Заместитель председателя ТОС х. Большой ЛычакНекрасов Н.В. | до 01.05.2018 |
| 10. | Высадка цветков у подножий памятников и на клумбах администрации сельского поселения | Специалисты администрации Евланова М.В., Староверова Т.И. | до 08.05.2018 |
| 11. | Приобрести инвентарь и материалы для благоустройства территории сельского поселения цемент, краска, побелка, кисти, мешки для мусора, растворитель | Администрация сельского поселения Кулешова К.И. –главный бухгалтер администрации | до 25.03.2018 |
| 12. | Произвести грейдирование и выравнивание грунтовых дорог на территории Большелычакского сельского поселения | Директор ЖКХ Андросов Ю.И., зам. председателя ТОС х. Большой Лычак Некрасов Н.В. | Постоянно по мере надобности |
| 13. | Обновить стойки дорожных знаков (покраска) | директор ЖКХ Андросов Ю.И. | до 09.05.2018 |
| 14. | Произвести уборку дорожной сети Большелычакского сельского поселения согласно закреплённой территории  | Кувшинова Т.И. – зав. больницей (по согласованию)Михайлина Т.Ю.- председатель ТОС х. Большой Лычак | апрель |
| 15. | Очистка обочин автотрассы Фролово – Даниловка (от предметов и мусора) | ТОС х. Большой ЛычакАдминистрация | апрель |
| 16. | Выкорчевывание стволов сухостойких деревьев в парковой зоне | Директор МП «Водник» Андросов Ю.И. | мартапрель  |
| 17. | Скоординировать работу руководителей учреждений, ИП, КФХ, предприятий , гражданского общества по вопросам очистки и благоустройства территорий сельского поселения | Администрация Большелычакского сельского поселения | постоянно |