**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МОСАЛЬСК»**

**КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 11 января 2021 года № 3

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие сети автомобильных дорог

муниципального образования городского

поселения «Город Мосальск»

в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. 07.05.2009), Уставом муниципального образования городское поселение "Город Мосальск", Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение "Город Мосальск" от 08.12.2020г. № 23 «О бюджете муниципального образования городское поселение "Город Мосальск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную [Программу](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202017-2019%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202017%D0%B3.doc#Par35#Par35) «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования городского поселения «Город Мосальск»» в новой редакции (приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования на официальном сайте администрации МО ГП «Город Мосальск».

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение «Город Мосальск» М.Н. Шураев

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО ГП «Город Мосальск»

№ 3 от 11.01.2021г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы МО ГП «Город Мосальск»**

**«Развитие сети автомобильных дорог**

**муниципального образования городского поселения «Город Мосальск»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
 | Администрация МО ГП город Мосальск |
| 1. Соисполнители муниципальной программы
 |  Муниципальный дорожный фонд МО ГП «Город Мосальск»Областной бюджет |
| 1. Цели муниципальной программы
 | Цель Программы: сокращение доли автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства.  |
| 1. Задачи муниципальной программы
 | Основные задачи: - приведение муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту; - строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; - повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов - паспортизация дорог собственности МО  |
| 1. Индикаторы муниципальной программы
 | Целевыми индикаторами Программы являются: - доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции; - введенные в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостовые переходы и другие искусственные сооружения; - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; - введенные в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта мостовые переходы и другие искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения - доля дорог на которые проведена паспортизация  |
| 1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
 | 2021-2026гг. |
| 1. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования
 | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам: |  |  |  |
| Факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ВСЕГО | **43815,66437** | **20324,53277** | **4236,801** | **4097,602** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | **16054,114** | **16054,114** |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МО ГП «Город Мосальск» | **43815,66437** | **4270,41877** | **4236,801** | **4097,602** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** |
| 1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
 | За период реализации программы планируется:- снизить долю не соответствующих нормативным требованиям;- в результате текущего содержания обеспечить нормативное состояние дорожного покрытия;- обеспечивать безопасность дорожного движения; |

* 1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

1. Дорожное хозяйство, мосты, путепроводы, улицы.

1. Протяженность внутригородских автодорог общего пользования составляет 26,827км, в т.ч24.833 км дорог с твердым покрытием (асфальтобетонные – 14,878км.- 55,5% , из ж\бет плит- 2,743 км.- 13.1%, щебеночные- 1,053 км.- 11.5%, из ПГС- 6.351км.- 26.9 %, 1,07 км – грунтовые- 2.6%.
2. На автодорогах города имеется мостовое сооружение на ул. Дзержинского, мостовое сооружение по ул. Революции, один переезд по гидротехническому сооружению, трубопереезды.
3. 14% дорог из ПГС и щебня требуют капитального ремонта с устройством водоотвода и с устройством профиля дороги.
4. 21% дорог с асфальтовым покрытием требуют кап.ремонта;
5. 42% дорог с покрытием из ж/б плит требуют капитального ремонта;
6. 50% установленных дорожных знаков требуют замены, необходимо планомерная установка знаков согласно Схемы безопасности дорожного движения (схемой предусмотрено 143 знака)

**Перечень автомобильных дорог**

**собственности МО городского поселения «Город Мосальск»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Покрытие | Мосты, шт./м п. | Трубопереезды, шт./ м п | Пешеходные переходы, шт./м п. |
| ПГС | Щебень | Брусчатка | А/бетон | Ж/бетон |
| 1. |  ул. Калужская | 0,705 |  |  |  | 0,705 |  |  | 2 шт. | 1/5 |
| 2. |  ул. Ломоносова | 1,761 |  |  |  | 1,761 |  |  | 5 шт. |  |
| 3. |  ул. Кирова | 1,761 |  |  |  |  1,761 | 0,469 |  | 2 шт. | 2/6 |
| 4. |  ул. Ленина | 1,679 |  |  |  | 1,679 |  |  | 2 шт. | 3/20 |
| 5. |  ул. Энгельса | 1,138 | 0,2 | 0,4 |  | 0,29 | 0,248 |  | 2 шт. |  |
| 6. |  ул. Революции  | 0,561 | 0,32 |  |  | 0,241 |  |  | 1 шт. |  |
| 7 |  ул. Братьев Луканиных | 0,323 |  |  |  | 0,323 |  |  |  |  |
| 8 |  ул. Новая Слобода | 0,536 |  |  |  |  | 0,536 |  |  |  |
| 9 |  ул. Куйбышева | 0,87 | 0,33 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 10 |  ул. Ани Морозовой | 1,628 | 0,428 |  |  | 0,35 | 0,85 |  | 2 шт. |  |
| 11 |  ул. Гагарина  | 1,867 |  |  |  | 1,867 |  |  | 3 шт. |  |
| 12 |  ул. Пушкина  | 0,89 | 0,49 |  |  |  | 0,4 |  | 2 шт. |  |
| 13 |  ул. Чехова | 0,491 | 0,491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  ул. Верхний Кавказ | 0,883 |  |  |  | 0,883 |  |  | 1 шт. |  |
| 15 |  ул. Нижний Кавказ | 0,855 | 0,855 |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |
| 16 |  ул. 60 лет октября | 0,77 | 0,68 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 17 |  ул. Генерала Ибянского | 0,596 | 0,596 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  ул. Дзержинского  | 1,468 |  |  |  | 1,468 |  | 1/35 |  |  |
| 19 |  ул. Советская | 1,51 | 0,15 |  |  0,8 | 0,46 |  |  | 1 шт. |  |
| 20 |  ул. Рожкова  | 0,831 | 0,43 | 0,4 |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 21 |  ул. Н.Будашкина | 0,179 | 0,179 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 22 |  ул. 40 лет Победы | 1,243 |  | 0,253 |  | 0,99 |  | 1/54 |  |  |
| 23 |  ул. Молодёжная | 0,219 | 0,219 |  |  |  |  |  | 2 шт. |  |
| 24 |  пер. Почтовый | 0,961 |  |  |  | 0,961 |  |  | 2 шт. | 1/5 |
| 25 |  пер. Сушзаводской | 0,463 |  |  |  | 0,463 |  |  | 1 шт. |  |
| 26 | ул. В. Остроуха | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 27 |  пер. Калужский | 0,586 |  |  |  | 0,586 |  |  | 1 шт. |  |
| 28 | пер. Кирова-Ломоносова | 0,668 | 0,668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ул.. Кресты | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **26,827** | **6,351** | **1,053** | **0,8** | **14,878** | **2,743** |  |  |  |

**Перечень дорог требующих капитального ремонта по состоянию на 01.01.2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование дороги (ул.) | Протяженность участка, км. | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дороги с покрытием из асфальтобетона. |
| 1 | Ул. 60 лет Октября | 0.09 |  |
| 2 | Ул. 40 лет Победы | 0.99 |  |
| 3 | ул. Ленина | 1,679 |  |
| 4. | Ул. Калужская ( на Гачки) | 0.5 |  |
| 5. | Ул. Гагарина | 0,3 |  |
| 6. | Пер. Почтовый | 0,961 |  |
| 7. | Пер. Сушзаводской | 0,463 |  |
|  | Итого: | **4,983** |  |
| Дороги с покрытием из ПГС и щебня |
| 1. | Энгельса | 0.6 |  |
| 2 | Революции | 0.32 |  |
| 3 | Куйбышева | 0.33 |  |
| 4 | Пушкина | 0.47 |  |
| 5. | Чехова | 0.49 |  |
| 6. | Н.Кавказ | 0.3 |  |
| 7. | Ген.Ибянского | 0.59 |  |
| 8 | 40 Лет Победы | 0.26 |  |
| 9. | В.Остроуха | 0.3 |  |
| 10 | Кресты | 1.07 |  |
|  | ИТОГО | **4,73** |  |
|  | Дороги с покрытием из ж\б плит |
| 1 | А.Морозовой | 0.65 |  |
| 2 | Пушкина | 0.4 |  |
| 3 | Ул. Куйбышева | 0.3 |  |
| 4 | Ул. Н.Слобода | 0.51 |  |
|  | ИТОГО | **1,86** |  |
|  | Всего | **11,573** |  |
|  |  |  |  |

* 1. **Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.**

В настоящее время проблема текущего содержания дорог и территорий общего пользования в границах МО ГП город Мосальск является одной из наиболее значимой составляющей для создания благоприятной среды проживания жителей города.

Необходимо производить постоянный контроль за исполнением договорных обязательств, качеством работ и услуг. Проводить регулярно, работу с руководителями организаций и предприятий, с жителями города для совместного решения вопросов содержания территорий в городе.

Планомерно увеличивать расходы на содержание объектов улично-дорожной сети, чтобы предотвратить расходы на капитальные ремонты этих объектов.

Численность населения города в течение последнего десятилетия идет на убыль, в том числе и за счет миграционного оттока жителей. Одними из основных причин этого является:

 - ненормативное содержание объектов дорожного хозяйства,

 - большой износ и недостаточность дорожных знаков и объектов безопасности дорожного движения;

 - аварийное состояние большинства тротуаров;

 - недостаточное количество спец. техник и для механической уборки территорий.

В связи с этим проблему текущего содержания элементов улично-дорожной сети на территории города необходимо решать программно-целевым методом.

.

* 1. **Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

1. В результате реализации программы планируется уменьшить процент дорог с ненормативным состоянием, а именно:

1. С59 % до 48% дорог из ПГС и щебня.
2. С 16% до 14% дорог с асфальтовым покрытием.
3. С 82% до 62% дорог с покрытием из ж/б плит.
4. Установить или заменить 40% дорожных знаков согласно схемы безопасности дорожного движения

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

* 1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами для реализации программы являются ремонт и содержание основных дорог - ул. Калужская, ул. Революции, пер. Почтовый, ул. Дзержинского, ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул. 40 лет Победы.

Содержание мостов по ул. Революции, ул. Дзержинского, переезд по ГТС по ул. 40 лет победы.

* 1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства.

Основные задачи:

- приведение муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию за счет поэтапного перехода на нормативы финансовых затрат по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту;
- строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- повышение качества производства дорожных работ за счет внедрения новых технологий и использования современных материалов

- паспортизация дорог собственности

Целевыми индикаторами Программы являются:

- доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции;
- введенные в эксплуатацию после строительства и реконструкции мостовые переходы и другие искусственные сооружения;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта;
- введенные в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта мостовые переходы и другие искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2020факт | 2020 оценка | реализации муниципальной программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| «наименование МП» |
| 1 | доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям из ПГС  | % | 56 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
| 2 | доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям из асфальтобетонного покрытия | % | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 3 | доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям из Ж./Б плит | % | 62 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
|  | доля дорог на которые проведена паспортизация  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* 1. **Конечные результаты реализации муниципальной программы**

Результатом реализации Программы будет являться улучшение условий и комфортности проживания населения, а именно:

- сохранность существующей улично-дорожной сети;

-усовершенствование дорожного покрытия;

- текущее содержание дорог в летний и зимний период;

- реализацию Схемы безопасности дорожного движения;

- обеспечение комфортными условия

В результате реализации программы планируется уменьшить процент дорог с ненормативным состоянием, а именно:

С 59 % до 48% дорог из ПГС и щебня.

С 16% до 14% дорог с асфальтовым покрытием.

С 82% до 62% дорог с покрытием из ж/б плит.

 Установить или заменить 40% дорожных знаков согласно Схемы безопасности дорожного движения

* 1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2026 годы, в три этап. Разделение на 3этапа связано с недостаточностью собственных доходов бюджета МО.

* 1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Основные мероприятия программы направлены на нормативное содержание дорог муниципальной собственности в зимний и летний период, а также проведение капитального ремонта и ремонта дорог.

Основные мероприятия:

В содержание дорог входят работы по расчистке от снега, обработка противогололедной смесью в зимний период, а также ямочный ремонт асфальтового покрытия, грейдирование дорог и обочин, установку дорожных знаков, нанесение разметки, обслуживание трубопереездов и кюветов, подсыпка дорог из ПГС.

Капитальный ремонт возможен только при наличии софинансирования из областного бюджета, собственных средств не могут обеспечить объемы финансирования.

Паспортизация дорог проведена.

**Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего  | в том числе по годам |
| Факт2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **ВСЕГО** | **43815,66437** | **20324,53277** | **4236,801** | **4097,602** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | **16054,114** | **16054,114** |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МО ГП «Город Мосальск» | **27761,55037** | **4270,41877** | **4236,801** | **4097,602** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** |

**Паспорт муниципальной программы**

« Развитие сети автомобильных дорог

муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» на период 2021-2026 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации программы: |
| Факт - 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | **Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования городского поселения город Мосальск - содержание дорог** муниципальной собственности «летнее и зимнее содержание» (расчистка от снега, грейдирование дорог из ПГС и обочин.установка дорожных знаков, нанесение разметки, устройство искусственных неровностей, ремонт дорожных знаков, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт с добавлением ПГС и щебня, расчистка кюветов, устройство водоотводных кюветов, расчистка обочин от кустарников и деревьев, содержание моста и трубопереездов) | ежегодно | МО  | Бюджет МО | **27761,55037** | **4270,41877** | **4236,801** | **4097,602** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** |
| 2 | **Капитальный ремонт (при условии софинансирования из бюджета района или области)** |  |  | **Бюджет МО****Бюджет обл** | **64789,97936** | **16054,114** | **38415,60132** | **320.2****6404** | **10000** |  |  |  |
|  | Ул. Ани Морозовой (ж\б1,628 км.) (капитальный ремонт) | . | МО | Бюджет МО. | 6703,6296 |  | 6703,6296 |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Кресты (1,07 км. - грунтовая) (капитальный ремонт) |  |  | Бюджет МОБюджет обл. Бюджет МР | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
|  | Ул. Ленина (А/Б1,679 км.) (капитальный ремонт) |  |  | Бюджет МОБюджет обл.Бюджет МР | 15261,216 |  | 15261,216 |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Н. Кавказ (ПГС 855м.) ( капитальный ремонт) |  |  | Бюджет МОБюджет обл.Бюджет МР | 320.26404 |  |  | 320.26404 |  |  |  |  |
|  | Ул. Энгельса (ПГС - 0.6км.) (капитальный ремонт) |  |  | Бюджет МОБюджет обл.Бюджет МР | 6019,03572 |  | 6019,03572 |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Кирова, Ленина, Энгельса, Ломоносова (ПГС – 2.595 км.) (капитальный ремонт) |  |  | Бюджет МОБюджет обл.Бюджет МР | 16054,114 | 16054,114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Братьев Луканеных (А/Б - 0,323км.) (капитальный ремонт) |  |  | Бюджет МОБюджет обл.Бюджет МР | 3013,9968 |  | 3013,9968 |  |  |  |  |  |
|  | Ул. 40-лет Победы (А/Б - 1,243 км.) (капитальный ремонт) |  |  | Бюджет МОБюджет обл.Бюджет МР | 7417,7232 |  | 7417,7232 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятия за счет дорожного фонда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Ремонт (дорожный фонд)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Калужская ( А/б на Гачки– 0,3 км.) |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пер. Почтовый (а/д 0,961 км) |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Проектно-сметная документация ул. В. Кавказ** |  |  | Бюджет МО | **130,0** | **130,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проектно-сметная документация ул. Кресты**  |  |  | Бюджет МО | **1000,0** |  |  |  | **1000,0** |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **Бюджет МО****Бюджет обл** | **93681,52973** | **20454,53277** | **42652,40232** | **4417,86604** | **14789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** | **3789,18215** |
|  | **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |