**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» октября 2019 г. № 137

с. Ширяево

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ширяевского сельского поселения от 21.10.2019 г. № 128 «О внесении изменений в постановление администрации Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в ред. от 28.05.2014 г. № 16, от 24.12.2018 г. № 67), распоряжением администрации Ширяевского сельского поселения от 11.10.2019 г. № 39 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района» администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

**п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Ширяевского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава**

**Ширяевского сельского поселения А.А. Макаровский**

|  |
| --- |
| **Приложение к постановлению**  **администрации Ширяевского**  **сельского поселения**  **от 23.10. 2019 № 137** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального

**района на 2020-2026 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Ширяевскогого сельского поселения  
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района**

**на 2020-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Муниципальной программы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограмма муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»  Основные мероприятия подпрограммы:   * 1.Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения * 2. Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности. * 3. Организация и содержание мест захоронения * 4. Прочие мероприятия по благоустройству территории |
| Цели Муниципальной программы | - обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения;  - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами сельского поселения, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения;  - повышение уровня благоустройства территории Ширяевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;  - приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. |
| Задачи Муниципальной программы | -создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;  - обеспечение условий для развития массового строительства жилья экономкласса;  - формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Ширяевского сельского поселения;  - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения;  - формирование условий и создание мест отдыха населения;  - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;  - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы 2. Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности на 31.12.2026 г. – 80%. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 4. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 9 руб. 5. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5 шт. в год 6. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения 7. Наличие средств в бюджете на осуществление дорожной деятельности.   8. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 1,5 % в год. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Сроки реализации 2020 –2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Ширяевского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.  Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет – 11970,0 тыс. рублей, в том числе:  В 2020 году – 1710,0 тыс. рублей;  В 2021 году – 1710,0 тыс. рублей;  В 2022 году – 1710,0 тыс. рублей;  В 2023 году – 1710,0 тыс. рублей;  В 2024 году – 1710,0 тыс. рублей;  В 2025 году – 1710,0 тыс. рублей;  В 2026 году – 1710,0 тыс. рублей.  Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 3. Увеличение объема инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Ширяевского сельского поселения. 4. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 6. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 7. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 9 руб. 8. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5шт. в год. 9. Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Ширяевского сельского поселения. 10. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения. 11. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 1,5 % в год. 12. Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам. 13. Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий. |

**Раздел 1.**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Численность населения Ширяевского сельского поселения населения 2107 человек. Общая площадь территории в границах Ширяевского сельского поселения – 132,2 кв. км, в т.ч. земли населенных пунктов – 11 кв. км., земли сельскохозяйственного назначения – 115 кв. м.

В состав Ширяевского сельского поселения входит один населенный пункт:

- село Ширяево - административный центр сельского поселения (1142 домовладений). Расстояние от села Ширяево до административного центра района – 15 км;

Структура населения: дети до 16 лет - 380 чел., трудоспособное население – 942 чел., пенсионеры – 785 чел.

Острым остается вопрос демографии. Вызывает тревогу низкий уровень прироста рождаемости в поселении, в то же время наблюдается ежегодная миграционная убыль населения. Так, в 2018 году родилось 10младенцев, что на 3 ребенка больше, чем в 2017 году. Умерло в 2018 г. 38 человек, смертность увеличилась на 9 человек к уровню 2017 года. Прибыло в 2018 году 44 чел., выбыло – 107 чел.

Всего занято в экономике 736 чел., в сельском хозяйстве – 418, в торговле – 19, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 8, в других сферах – 291.

Средний размер заработной платы – 18 345 рублей.

На территории Ширяевского сельского поселения расположены основные объекты социальной инфраструктуры: 1 средняя общеобразовательная школа, Ширяевская врачебная амбулатория, сельский дом культуры в составе «Ширяевский КДЦ» мощностью 300 мест и 1 библиотеки, книжный фонд которой составляет 17971 экземпляров, отделение связи, 2 телефонные подстанции емкостью 320 номеров.

Всего на территории поселения зарегистрировано 25 крестьянских фермерских хозяйства.

Протяженность дорог местного значения составляет 48,8 км, из них 12,5 км - с твердым покрытием.

Протяженность уличной газовой сети – 50,9 км.

Жилищный фонд: 1142 домовладений общей площадью 49,5 тыс. кв. м.

В значительной степени развитие территории поселения характеризуется таким показателем, как инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций всех форм собственности, зарегистрированных на территории поселения, в 2018 году составил 6 млн. 500 тыс. руб., что меньше к уровню 2017 года в 2,5 раза.

В результате объем инвестиций в расчете на 1 жителя составил 3 тыс. 85 руб.

Работа администрации Ширяевского сельского поселения направлена на осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым определены около 40 вопросов местного значения поселения. Основными, наиболее значимыми, направлениями деятельности администрации являются контроль за надлежащим состоянием объектов коммунального хозяйства, благоустройство территории, дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, содействие нормальной предпринимательской деятельности, решение социально–значимых вопросов, связанных с благополучным проживанием граждан.

Предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого сельского жителя, являются важнейшими стратегическими направлениями в деятельности администрации Ширяевского сельского поселения.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество. По данным на начало 2018 г. жилищный фонд Ширяевского сельского поселения составил 49,5 тыс. м² общей площади. В структуре жилищного фонда Ширяевского сельского поселения частный жилой фонд составляет 49,5 тыс. м². Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя в Ширяевском сельском поселении составляет 23,5 м²/чел.

Первоочередной задачей органов местного самоуправления является создание условий для экономической стабильности, уверенности в завтрашнем дне, создании условий для реализации возможностей населения в будущем. Реализация задачи комфортного проживания граждан практически невозможна без комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Инфраструктурное развитие поселения было обеспечено реализацией проектов в сферах тепло- и электроснабжения, дорожного ремонта, благоустройства.

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения администрацией Ширяевского сельского поселения утверждены генеральный план поселения, правила землепользования и застройки поселения, проведены энергетические обследования в администрации поселения и доме культуры.

Из местного бюджета в 2018 году на содержание автомобильных дорог общего пользования направлено 3160 тыс. руб. В 2018 г. на ремонт автомобильной дороги по улице Тельмана протяженностью 250 м затрачено 765,7 тыс. руб., по ул. Кирова протяженностью 300 м затрачено 983,2 тыс. руб.

С целью эффективного использования энергетических ресурсов проводится ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения.

В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка осуществляется планировка и грейдирование дорог с привлечением сторонних организаций, скашивание сорной растительности по обочинам улиц и свободным земельным участкам. В зимний период проводится очистка улиц от снега.

Для создания комфортных условий проживания населения на территории Ширяевского сельского поселения планируется продолжить работы по благоустройству территории поселения проводить работы по ремонту и содержанию дорог местного значения, работы по содержанию мест захоронения

Разработка и утверждение данной программы необходимы для реализации мероприятий по озеленения территории поселения, содержания территории в чистоте, осуществления полномочий по содержанию дорог местного значения поселения.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Исходя из этого, программой предусмотрено софинансирование работ по реализации мероприятий программы их федерального и областного бюджетов.

Задача создания условий для новых форм улучшения гражданами жилищных условий требует совершенствования законодательной и нормативной правовой базы в жилищном секторе и стимулирования проведения преобразований на местах.

Анализ работы администрации и Совета депутатов за весь период их существования, заявления и обращения жителей поселения показали самые важные проблемы, которые жители Ширяевского сельского поселения хотели бы видеть решенными. Это – благоустройство территорий населенного пункта и содержание дорог, содействие в улучшении жилищных условий.

**Раздел 2**

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.07.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=40428;fld=134;dst=100008) Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, Генеральным планом Ширяевского сельского поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов Ширяевского сельского поселения от 23.11.2011 № 63.

Важнейшим приоритетом муниципальной политики является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения;

- формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Ширяевского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Ширяевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

-создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;

- формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Ширяевского сельского поселения;

- содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения, обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности.

Целевые индикаторы, которые позволят оценить достижение целей муниципальной программы, содержатся в паспорте программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы».

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика формирования показателей |
| 1. | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | Освещенность признается нормальной при установке светильников уличного освещения через одну опору, то есть на расстоянии 80 м друг от друга.  *Расчет показателя:*  Дп = (Кф\* 80 м / Оп )\*100,  где:  Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %  Кф – количество уличных фонарей, единиц  Оп - общая протяженность улиц, проездов, метров  Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком. |
| 2. | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  | *Расчет показателя:*  Показатель определяется как отношение расходов местного бюджета поселения на реализацию мероприятий по энергосбережению к численности населения поселения на начало года.  Показатель определяется с 1 десятичным знаком |
| 3. | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | Источником данных являются документы бухгалтерского учета |
| 4. | Наличие средств в бюджете на осуществление дорожной деятельности | Да/нет | При формировании показателя учитывается наличие в бюджете поселения средств на решение одного и (или) нескольких вопросов местного значения:  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;  - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| 5. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) в течение отчётного периода, к общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения поселения, умноженное на 100.  Показатель определяется в процентах с одним десятичным знаком |
| 6. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | да/нет | *Разъяснение к показателю:* Организация предоставления комплекса ритуальных услуг населению поселения хозяйствующими субъектами любой формы собственности, независимо от места регистрации хозяйствующего субъекта. |
| 7. | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц  на 1000 чел. населения | К местам массового отдыха населения относятся зоны рекреационного назначения (парки, скверы, пруды, пляжи). Под организацией обустройства мест массового отдыха населения понимается комплекс благоустроительных, организационных, природоохранных и иных работ, направленных на организацию массового отдыха в пределах установленных территорий, с целью формирования современной сети зон массового отдыха, купания, спорта и создания комфортных, безопасных и доступных условий для жителей поселений. Для признания территории местом массового отдыха необходимо наличие элементов озеленения, скамеек, урн, туалета (для парков и пляжей), светильников наружного (уличного) освещения.  *Расчет показателя:*  Показатель рассчитывается как отношение количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории поселения к численности постоянного населения, умноженное на 1000 .  Численность населения поселения определяется по данным статистики по состоянию на начало года.  Показатель определяется как коэффициент с 1 десятичным знаком |

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в **приложении 1** муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы к 2026 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы и жизнедеятельности населения, характеризуемый следующими показателями:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в обществе;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению путем снижения среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями;

- обеспечения полноценной жизнедеятельности населения, в том числе благоустройство мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2020 - 2026 годах.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

**Характеристика основных мероприятий**

*Основное мероприятие 1.Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения*

В рамках мероприятия предусматривается проведение работ по освещению поселения, по улучшению эстетического облика сельского поселения путем установки современных светильников, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения. Своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и ремонту сетей уличного освещения, повышению освещенности улиц будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

В целях энергосбережения необходима модернизация систем наружного (уличного) освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов. Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Ширяевского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

В рамках содействия энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения, необходимо реализовать следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий | Основные виды работ | Достигаемые цели и задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация сис­тем освещения в объектах бюджетной сферы с при­менением энергосбере­гающих светильников | 2020-2026 | Рост потребления электроэнергии, необходимость применения энергосберегающего оборудования | Установка энергосберегающих светильников в доме культуры с. Ширяево | Снижение затрат на электроэнергию в бюджетных учреждениях, повышение надёжности электроснабжения |
| Модернизация сис­тем наружного (уличного) освещения на основе энергоэкономичных осве­тительных приборов | 2020-2026 | Рост затрат на энергоресурсы, необходимость внедрения ресурсосберегающих технологий и оборудования | Установка энергоэкономичных осветительных приборов систем уличного освещения | Снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, создание комфортных условий для населения Ширяевского сельского поселения |

*Основное мероприятие 2.Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности*

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

В составе работ по содержанию будут выполняться следующие виды работ:

а) по полосе отвода, земляному полотну:

• очистка от мусора и посторонних предметов;

• скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков;

• ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

б) по дорожным одеждам:

• очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов;

• исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

в) по искусственным сооружениям:

• уборка мусора, посторонних предметов;

г) зимнее содержание дорог:

• патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов;

Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования Ширяевского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе устройство и обновление существующих пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них***

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт.

По ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений будут выполняться следующие работы:

* ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2;
* фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами;

• устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;

• устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см (ремонт картами).

В силу постоянного характера решаемых в рамках программы задач, выделение отдельных этапов реализации мероприятий программы не предусматривается. Реализация основных мероприятий обеспечит планомерное достижение конечных результатов программы.

*Основное мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения*

В настоящее время на территории Ширяевского сельского поселения находится 3 кладбища. Реализация мероприятия предполагает содержание в надлежащем состоянии существующих мест захоронения, регулярное проведение работ по вырубке кустарников и очистке территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в надлежащем состоянии памятников «Воинам, павшим в войнах 20-го столетия», находящегося на территории с. Ширяево.

Мероприятие муниципальной программы будет реализовано в 2020-2026 годах. В силу постоянного характера решаемых в рамках мероприятия задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

*Основное мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству*

Реализация мероприятия предполагает осуществление работ по санитарному содержанию территории поселения, систематический уход за существующими насаждениями: вырезку поросли, уборку аварийных и старых деревьев, декоративную обрезку, подсадку саженцев, разбивку клумб. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений; установка указателей с названиями улиц и номерами домов; уборка несанкционированных свалок; очистка противопаводковых оврагов; обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды.

**Раздел 4.**

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

- бюджет Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- внебюджетные источники.

Финансирование Программы из бюджета Ширяевского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Ширяевского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий Программы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Ширяевского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Ширяевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию программы по годам представлены в **приложении 2** муниципальной программы.

**Раздел 5.**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Основным риском муниципальной программы является возможное снижение темпов экономического роста, которое может повлечь увеличение дефицита местного бюджета. Кроме того, существуют риски использования при формировании документов стратегического планирования (бюджетной стратегии, муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов.

Минимизации рисков будет способствовать совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения в Ширяевском сельском поселении, своевременное принятие решений о бюджете Ширяевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении местного бюджета.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникать в ходе реализации подпрограммы:

- финансово-экономические риски;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств в ходе реализации программы. Это потребовало бы внесение изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования программы негативным образом сказалось бы на показателях программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада программы в обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы выступают следующие:

* мониторинг выполнения мероприятий;
* открытость и подотчетность;
* информационное сопровождение и общественные коммуникации.

*Мониторинг выполнения мероприятий*

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач муниципальной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

*Открытость и подотчетность*

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, муниципально-общественного характера управления. На сайте администрации Ширяевского сельского поселения будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности муниципальной программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

*Информационное сопровождение и общественные коммуникации*

В ходе реализации подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к проводимым действиям по реализации муниципальной программы. В данной работе будет использован широкий спектр каналов и фирм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

**Раздел 6.**

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к программе по формуле:

Сд = Зф/Зп\*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и муниципальных бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп\*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в **приложении 3** к постановлению программы.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Финансовое обеспечение реализации программы**

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение 2020-2026 годов. Финансирование программы осуществляется за счёт средств бюджета Ширяевского сельского поселения и иных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы определяется бюджетом Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на соответствующий финансовый год и на плановый период в части расходных обязательств бюджета по реализации мероприятий данной программы. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Ширяевского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Ширяевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации программы по годам представлено в **приложении 4** муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» представлено в приложении 5 муниципальной программы.

**Раздел 7.**

**Подпрограмма муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входит одна подпрограмма: «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы».

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | Основные мероприятия подпрограммы:   * 1.Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения. * 2. Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности. * 3. Организация и содержание мест захоронения.   4. Прочие мероприятия по благоустройству территории. |
| Цель подпрограммы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами сельского поселения, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения.  Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.  Повышение уровня благоустройства территории Ширяевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| Задачи  подпрограммы | - создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;  - обеспечение условий для развития массового строительства жилья экономкласса;  - формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Ширяевского сельского поселения;  - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения;  - формирование условий и создание мест отдыха населения;  - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;  - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы. 2. Доля протяженности освещенных частей улиц, к их общей протяженности на 31.12.2026 г. – 80%. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 4. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 9 руб. 5. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5 шт. в год. 6. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения. 7. Наличие средств в бюджете на осуществление дорожной деятельности.   8. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 1,5 % в год. |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации 2020–2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Ширяевского сельского поселения составляет – 11970,0 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):   |  |  | | --- | --- | | 2020 | 1710,0 | | 2021 | 1710,0 | | 2022 | 1710,0 | | 2023 | 1710,0 | | 2024 | 1710,0 | | 2025 | 1710,0 | | 2026 | 1710,0 |   Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные  результаты  реализации  подпрограммы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 3. Увеличение объема инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Ширяевского сельского поселения. 4. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 6. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 7. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 9 руб. 8. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5 шт. в год. 9. Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Ширяевского сельского поселения. 10. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения. 11. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 1,5 % в год. 12. Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам. 13. Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и прогноз ее развития**

Основными, наиболее значимыми, направлениями деятельности администрации являются контроль за надлежащим состоянием объектов коммунального хозяйства, благоустройство территории, дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, решение социально–значимых вопросов, связанных с благополучным проживанием граждан.

Предоставление возможности улучшить жилищные условия всем категориям граждан, создание достойной и комфортной среды проживания для каждого сельского жителя, являются важнейшими стратегическими направлениями в деятельности администрации Ширяевского сельского поселения.

Первоочередной задачей органов местного самоуправления является создание условий для экономической стабильности, уверенности в завтрашнем дне, создании условий для реализации возможностей населения в будущем. Реализация задачи комфортного проживания граждан практически невозможна без комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Инфраструктурное развитие поселения было обеспечено реализацией проектов в сферах тепло- и электроснабжения, дорожного ремонта, благоустройства.

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения администрацией Ширяевского сельского поселения утверждены генеральный план поселения, правила землепользования и застройки поселения, проведены энергетические обследования в администрации поселения и доме культуры.

С целью эффективного использования энергетических ресурсов проводится ежемесячный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета поселения.

В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка осуществляется планировка и грейдирование дорог с привлечением сторонних организаций, скашивание сорной растительности по обочинам улиц и свободным земельным участкам. В зимний период проводится очистка улиц от снега.

Для создания комфортных условий проживания населения на территории Ширяевского сельского поселения планируется продолжить работы по благоустройству территории поселения проводить работы по ремонту и содержанию дорог местного значения, работы по содержанию мест захоронения

Разработка и утверждение данной подпрограммы необходимы для реализации мероприятий по озеленения территории поселения, содержания территории в чистоте, осуществления полномочий по содержанию дорог местного значения поселения.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Исходя из этого, программой предусмотрено софинансирование работ по реализации мероприятий программы их федерального и областного бюджетов.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,**

**цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения**

**задач, описание основных ожидаемых конечных результатов**

**подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Важнейшим приоритетом муниципальной политики является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Цели подпрограммы:

- обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения;

- формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Ширяевского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Ширяевского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;

- формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Ширяевского сельского поселения;

- содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения, обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению;

- формирование условий и создание мест отдыха населения;

- озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения;

- совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в **приложении 1**.

В результате реализации подпрограммы к 2026 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы и жизнедеятельности населения, характеризуемый следующими показателями:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для улучшения демографической ситуации и снижения социальной напряженности в обществе;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению путем снижения среднего уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями;

- обеспечения полноценной жизнедеятельности населения, в том числе благоустройство мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2020 - 2026 годах.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» реализуются четыре основных мероприятия.

**Основное мероприятие 2.1. Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения**

В рамках мероприятия предусматривается проведение работ по освещению поселения, по улучшению эстетического облика сельского поселения путем установки современных светильников, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения. Своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и ремонту сетей уличного освещения, повышению освещенности улиц будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

В целях энергосбережения необходима модернизация систем наружного (уличного) освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов. Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов Ширяевского сельского поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

**Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности**

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

В составе работ по содержанию будут выполняться следующие виды работ:

* по полосе отвода, земляному полотну: очистка от мусора и посторонних предметов; скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков; ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;
* по дорожным одеждам: очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов; исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;
* по искусственным сооружениям: уборка мусора, посторонних предметов;
* зимнее содержание дорог: патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов;

Важнейшей целью социально-экономического развития муниципального образования Ширяевского сельского поселения является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе устройство и обновление существующих пешеходных переходов, установка дорожных знаков.

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт.

По ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений будет выполняться ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия; фрезерование асфальтобетонного покрытия дорожными фрезами; устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси; устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см (ремонт картами).

**Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание мест захоронения**

В настоящее время на территории Ширяевского сельского поселения находится 3 кладбища. Реализация мероприятия предполагает содержание в надлежащем состоянии существующих мест захоронения, регулярное проведение работ по вырубке кустарников и очистке территории кладбищ от несанкционированных свалок, обеспечение сохранности и поддержание в надлежащем состоянии памятников «Воинам, павшим в войнах 20-го столетия», находящегося на территории с. Ширяево.

Мероприятие будет реализовано в 2020-2026 годах. В силу постоянного характера решаемых в рамках мероприятия задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

**Основное мероприятие 4. Прочие мероприятия по благоустройству**

Реализация мероприятия предполагает осуществление работ по санитарному содержанию территории поселения, систематический уход за существующими насаждениями: вырезку поросли, уборку аварийных и старых деревьев, декоративную обрезку, подсадку саженцев, разбивку клумб. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах; повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений; установка указателей с названиями улиц и номерами домов; уборка несанкционированных свалок; очистка противопаводковых оврагов; обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды.

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Меры муниципального и правового регулирования включают в себя:

- разработку и принятие муниципальных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы;

- исполнение федерального и областного законодательства в сфере коммунальной инфраструктуры.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Ширяевского сельского поселения на реализацию подпрограммы определяется порядком составления проекта бюджета Ширяевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальное регулирование осуществляется путем взаимодействия органов местного самоуправления Ширяевского сельского поселения при разработке и реализации бюджетной политики, включающего планирование, оперативный контроль и координацию взаимодействия с органами исполнительной власти Воронежской области и Калачеевского муниципального района, общественными организациями и объединениями.

Дополнительных налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрено.

**5. Информация об участии общественных и иных организаций,**

**а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц**

**в реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы предполагает объединение усилий органов местного самоуправления Ширяевского сельского поселения и налогоплательщиков Ширяевского сельского поселения, направленных на выработку единых подходов к формированию эффективно действующей системы местного самоуправления, обеспечивающей (через органы местного самоуправления) решение вопросов местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и местных традиций.

**6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства бюджета Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области;

- субвенции федерального бюджета на осуществление переданных государственных полномочий.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы определяется бюджетом Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на соответствующий финансовый год и плановый период в части расходных обязательств бюджета по реализации мероприятий данной подпрограммы. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению Советом народных депутатов Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

План реализации муниципальной подпрограммы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» представлен в **приложении 5**.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

На решение задач и достижение целей подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски.

Внутренние риски реализации подпрограммы:

- неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- низкая эффективность использования бюджетных средств:

- необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения;

- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Меры муниципального регулирования и управления внутренними рисками:

1. Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также эффективности использования бюджетных средств.

2. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы.

3. Осуществление подготовки и переподготовки кадров в соответствии с требованиями законодательства.

Внешние риски:

- несовершенство системы нормативного правового регулирования деятельности органов местного самоуправления, задержка принятия нормативных правовых актов областного уровня во исполнение требований федерального и областного законодательства о муниципальной службе;

- возможность снижения темпов экономического роста, усиление инфляции, кризиса банковской системы, что может негативно отразиться на поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения;

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы, вызванные возникновением бюджетного дефицита.

Меры муниципального регулирования внешними рисками:

1. Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.

2. Проведение комплексного анализа с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы, совершенствование механизма реализации подпрограммы исходя из изменений внешней среды.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» будет осуществляться путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета Ширяевского сельского поселения на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлена в **приложении 3** муниципальной программы.

**Приложение 1**

**к муниципальной программе**

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ширяевского сельского поселения**

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | | Единица измерения | | | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы | | | | | | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | |  | | | да/нет | да | | да | да | | да | да | да | да |
| 3 | Основное мероприятие 1.   * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | |  | | | % | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | |  | | | руб. | 9 | | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | |  | | | шт. | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Основное мероприятие 2   * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | |  | | | % | 12,7 | | 14,2 | 15,7 | 17,2 | | 18,7 | 20,2 | 21,7 |
| 8 | Основное мероприятие3  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | |  | | Да/нет | | Да | | да | да | | да | да | да | да |
| 10 | Основное мероприятие 4  Прочие мероприятия по благоустройству территории | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | |  | | | единиц  на 1000 чел. населения | 0,86 | | 0,86 | 0,86 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Приведение территории в надлежащие состояние | |  | | | Да/нет | да | | да | да | | да | да | да | да |
| 13 | Приведение памятников в надлежащие состояние | |  | | | Да/нет | да | | да | да | | да | да | да | да |

**Приложение 2**

**к муниципальной программе**

**РАСХОДЫ**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района**

**на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципаль­ной программы, подпрограммы, основного ме­роприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Всего | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | |
| Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Всего | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | 1710,0 | |
| Основное мероприя­тие 1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Всего | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевскогосельского поселения | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | |
| Мероприятие 1.1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | |
| Основное мероприя­тие 2 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Всего | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | |
| Мероприятие 2.1 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности |  | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | 1467,4 | |
| Мероприятие 2.2 | * Мероприятия по капитальному (текущему) ремонту, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Основное мероприя­тие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| Мероприятие 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Мероприятие 3.2 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Основное мероприя­тие 4 | Прочие мероприятия по благоустройству  территории | Всего | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | |
| Мероприятие 4.1 | Благоустройство территории |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Мероприятие 4.2 | Благоустройство мест детского отдыха населения |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |

**Приложение 3**

**к муниципальной программе**

**Оценка применения мер муниципального регулирования**

**в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование меры | | Показатель применения меры, тыс. рублей | | | | Финансовая оценка результата  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | | 2026  год | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |  | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | Муниципальная программа  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 1   * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Основное мероприятие 2   * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Основное мероприятие 3  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 4  Прочие мероприятия по благоустройству территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |

**Приложение 4**

**к муниципальной программе**

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов,**

**юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпро­граммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2020  год | | 2021  год | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | |  | 9 |
| Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | всего, в том числе: | **1710,0** | | **1710,0** | **1710,0** | | **1710,0** | **1710,0** | | **1710,0** | **1710,0** |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| местный бюджет | 1710,0 | | 1710,0 | 1710,0 | | 1710,0 | 1710,0 | | 1710,0 | 1710,0 |
| внебюджетные фонды |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| юридические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| физические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | всего, в том числе: | **1710,0** | **1710,0** | | **1710,0** | **1710,0** | | **1710,0** | **1710,0** | | **1710,0** |
| федеральный бюджет |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| местный бюджет | 1710,0 | 1710,0 | | 1710,0 | 1710,0 | | 1710,0 | 1710,0 | | 1710,0 |
| внебюджетные фонды |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| юридические лица |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| физические лица |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Основное мероприя­тие 1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | всего, в том числе: | **179,8** | | **179,8** | **179,8** | | **179,8** | **179,8** | | **179,8** | **179,8** |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| местный бюджет | 179,8 | | 179,8 | 179,8 | | 179,8 | 179,8 | | 179,8 | 179,8 |
| внебюджетные фонды |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| юридические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| физические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Основное мероприя­тие 2 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | всего, в том числе: | **1467,4** | | **1467,4** | **1467,4** | | **1467,4** | **1467,4** | | **1467,4** | **1467,4** |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| местный бюджет | 1467,4 | | 1467,4 | 1467,4 | | 1467,4 | 1467,4 | | 1467,4 | 1467,4 |
| внебюджетные фонды |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| юридические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| физические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Основное мероприя­тие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | всего, в том числе: | **40,0** | | **40,0** | **40,0** | | **40,0** | **40,0** | | **40,0** | **40,0** |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| местный бюджет | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные фонды |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| юридические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| физические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| Основное мероприя­тие 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего, в том числе: | **22,8** | | **22,8** | **22,8** | | **22,8** | **22,8** | | **22,8** | **22,8** |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| местный бюджет | 22,8 | | 22,8 | 22,8 | | 22,8 | 22,8 | | 22,8 | 22,8 |
| внебюджетные фонды |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| юридические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| физические лица |  | |  |  | |  |  | |  |  |

**Приложение 5**

**к муниципальной программе**

**План реализации муниципальной программы**

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала  реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания  реализации  мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Ширяевскогосельского поселения.  Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения; | 01 0 00 00000 | 1710,0 |
|  | Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Администрация Ширяевскогосельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01 1 00 00000 | 1710,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года 80 %  Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения – 9 руб.  Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5 шт. | 01 1 01 00000 | 179,8 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | 01 1 01 98670  01 1 01 78670  01 1 01 S8670 | 179,8  0  0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 1,5% в год | 01 1 02 00000 | 1467,4 |
| 5 | Мероприятие 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание автомобильных дорог. | 914 04 09 011 0291290  91405 03 01 102 98680 | 1467,4 |
|  | Мероприятие 2.2 | Капитальный (текущий) ремонт, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий | 914 04 09 01 1 02 78850  914 04 09 01 1 02 S8850 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | приведение в качественное состояние существующих мест захоронения и военно-мемориальных объектов | 01 1 03 00000 | 40,0 |
|  | Мероприятие 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | приведение в качественное состояние существующих мест захоронения | 914 05 03 01 1 03 98690 | 25,0 |
|  | Мероприятие 3.2 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | приведение в качественное состояние существующих военно-мемориальных объектов | 914 05 03 01 1 03 98740 | 15,0 |
| 5 | Основное мероприятие 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Ширяевского сельского | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения  Приведение в качественное состояние территории поселения | 01 1 04 00000 | 22,8 |
|  | Мероприятие 4.1 | Благоустройство  территории | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - приведение в качественное состояние существующих элементов благоустройства;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. | 91405 03 01 1 0498730 | 20,0 |
|  | Мероприятие 4.2 | Благоустройство мест детского отдыха населения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обустройство детской площадки | 91405 03 01 1 04 98750 | 2,8 |