# Приложение N 1

к постановлению

главы Бутырского сельского поселения

от 17.02.2020 г. №2

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БУТЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

«____» ________ 2020 г. №

с. Бутырки

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Бутырского сельского поселения от 11.09.2017 года №100 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бутырского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты  Российской   Федерации»,  постановлением  Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», п. 1 протокола поручений, определенных по итогам совещания с представителями администраций муниципальных районов области в департаменте транспорта и автомобильных дорог Воронежской области по вопросам планирования и организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году, Уставом Бутырского сельского поселения, Генеральным планом Бутырского сельского поселения, в целях повышения эффективности расходов бюджета Бутырского сельского поселения, Совет народных депутатов Бутырского сельского поселения р е ш и л:

1. В решение Совета народных депутатов Бутырского сельского поселения от 11.09.2017 года №100 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бутырского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы» (далее – Решение) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Бутырского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (далее – Паспорт) «Комплексного    развития   транспортной инфраструктуры Бутырского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» (далее – Паспорт) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 15615,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 2066,7 тыс. руб. 2018 год – 1989,8 тыс. руб. 2019 год – 10775,9 тыс. руб. 2020 год – 261,0 тыс. руб. 2021 год – 261,0 тыс. руб. 2026 год – 261,0 тыс. руб. Областной бюджет – 14619,74 тыс. руб. местный бюджет – 940,66 тыс. руб. внебюджетные источники – 55,00 тыс. руб. Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

»

1.2. В разделе 2.4. Паспорта «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения» изложить в следующей редакции: «

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Бутырского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность (м.) | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| село Бутырки |
| 20 245 804 ОП МП 01 | ул. Ленина | 382 497 85 | Твердое покрытие (асфальт) Покрытие переходного типа Грунтовая дорога местного значения |
| 20 245 804 ОП МП 02 | ул. Новая | 160 | Грунтовая дорога местного значения |
| 20 245 804 ОП МП 03 | ул. Первомайская | 1770 | Покрытие переходного типа |
| 20 245 804 ОП МП 04 | ул. Садовая | 351 885 | Твердое покрытие (асфальт) Покрытие переходного типа |
| 20 245 804 ОП МП 05 | ул. Сады | 153 473 | Твердое покрытие (асфальт) Покрытие переходного типа |
| 20 245 804 ОП МП 06 | ул. Советская | 2215 29 80 | Твердое покрытие (асфальт) Покрытие переходного типа Грунтовая дорога местного значения |
| 20 245 804 ОП МП 07 | ул. 60 лет Октября | 662 698 | Покрытие переходного типа Грунтовая дорога местного значения |
| 20 245 804 ОП МП 08 | пер. Полевой | 530 | Покрытие переходного типа |
| 20 245 804 ОП МП 09 | пер. Садовый | 96 | Покрытие переходного типа |
| 20 245 804 ОП МП 10 | пер. Строительный | 170 | Грунтовая дорога местного значения |
| 20 245 804 ОП МП 11 | пер. Центральный | 640 | Твердое покрытие (асфальт) |
| 20 245 804 ОП МП 12 | пер. Школьный | 530 80 190 | Твердое покрытие (асфальт) Покрытие переходного типа Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по с. Бутырки |  | 10676 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 1383 |  |
| грунтовых дорог улучшенных |  | 5022 |  |
| с твердым покрытием |  | 4271 |  |
| хутор Екатериновка |
| 20 245 804 ОП МП 13 | ул. Сиреневая | 610 | Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по х. Екатериновка |  | 610 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 610 |  |
| с твердым покрытием |  | 0 |  |
| хутор Ключи |
| 20 245 804 ОП МП 14 | ул. Родниковая | 620 | Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по х. Ключи |  | 620 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 620 |  |
| с твердым покрытием |  | 0 |  |
| поселок Комсомолец |
| 20 245 804 ОП МП 15 | ул. Восточная | 410 | Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по п. Комсомолец |  | 410 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 410 |  |
| с твердым покрытием |  | 0 |  |
| хутор Корнеевка |
| 20 245 804 ОП МП 16 | ул. Садовая | 310 1790 | Твердое покрытие (асфальт) Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по х. Корнеевка |  | 2100 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 1790 |  |
| с твердым покрытием |  | 310 |  |
| хутор Крестьянский |
| 20 245 804 ОП МП 17 | ул. им. А. Мамкина | 300 1270 | Твердое покрытие (асфальт) Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по х. Крестьянский |  | 1570 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 1270 |  |
| с твердым покрытием |  | 300 |  |
| хутор Обрез |
| 20 245 804 ОП МП 18 | ул. Прудовая | 1240 | Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по х. Обрез |  | 1240 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 1240 |  |
| с твердым покрытием |  | 0 |  |
| хутор Сердюки |
| 20 245 804 ОП МП 19 | ул. Полевая | 3060 160 | Покрытие переходного типа Грунтовая дорога местного значения |
| Итого по х. Сердюки |  | 3220 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 160 |  |
| грунтовых дорог улучшенных |  | 3060 |  |
| с твердым покрытием |  | 0 |  |
| Итого по поселению |  | 20446 |  |
| В т.ч. грунтовых дорог |  | 7483 |  |
| грунтовых дорог улучшенных |  | 8082 |  |
| с твердым покрытием |  | 4881 |  |

»

1.2. В разделе 5.1. Паспорта «Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бутырского сельского поселения» изложить в следующей редакции: «

Перечень

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бутырского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по улице Ленина щебеночным покрытием | 0,50 | 2017 год |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по улице Ленина асфальтовым покрытием | 0,96 | 2020 год |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный асфальтовым покрытием | 0,76 | 2018 год |
|  | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный щебеночным покрытием | 0,08 | 2019 год |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по улице Советская асфальтовым покрытием | 0,76 | 2018 год |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по улице 60 лет Октября щебеночным покрытием | 0,66 | 2019 год |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по улице 60 лет Октября асфальтовым покрытием | 0,71 | 2020 год |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая щебеночным покрытием | 0,89 | 2019 год |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по улице Сады щебеночным покрытием | 0,47 | 2019 год |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская щебеночным покрытием | 1,8 | 2019 год |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по улице А. Мамкина, х. Крестьянский | 1,7 | 2022 год |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по улице Полевая, х. Сердюки щебеночным покрытием | 0,45 | 2019 год |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая щебеночным покрытием | 0,16 | 2021 год |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный щебеночным покрытием | 0,19 | 2021 год |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Строительный щебеночным покрытием | 0,17 | 2021 год |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая, х. Корнеевка | 1,79 | 2023 год |

»

1.3. В разделе 5.1. Паспорта «Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бутырского сельского поселения» изложить в следующей редакции: «

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,43 | 1,2 | 1,6 | 1.7 | 0,45 | 0,53 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 70,4 | 78,5 | 80 | 82,9 | 89,4 | 99,3 |

»

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

| Глава сельского поселения |  | К.М. Дмитрук |
| --- | --- | --- |