**АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от «5» августа 2019 г. № 106**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление**  **№ 96 от 23.12.2013 г. «О муниципальной программе Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**  **(в редакции постановлений от 26.02.2014 г №4; 28.10.2014г №54;30.12.2014г №68; 11.06.2015г №29;19.02.2016 №19;25.02.2016 №27;28.12.2016 №153; 27.02.2017 №19; 10.08.2017 №47; 15.11.2017 №61; 28.12.2017 г №77, 28.02.2018 г №16; 26.06.2018 г №38; 08.11.2018 №63;24.12.2018 № 69; 29.12.2018 № 72;26.04.2019№49.)** |

В соответствии с решением совета народных депутатов Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области № 115 от 26.12.2018 г. «О бюджете Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 28.02.2019 №, администрация Ширяевского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление администрации Ширяевского сельского поселении № 96 от 23.12.2013 г. **«**О муниципальной программе Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы», изложив в следующей редакции:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» раздел «Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы)» изложить в новой редакции «

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Ширяевского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.  Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет 19664,2 тыс. рублей в том числе:  В 2014 году 866,1 тыс. рублей;  В 2015 году 1366,8 тыс. рублей;  В 2016 году 2716,3 тыс. рублей;  В 2017 году 3250,2 тыс. рублей;  В 2018 году 4290,7 тыс. рублей;  В 2019 году 3860,9 тыс. рублей;  В 2020 году 1626,6 тыс. рублей.  В 2021 году 1686,6 тыс. рублей.  Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники.  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |

1.2. Приложения 2,4,5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Ширяевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ширяевского сельского поселения

Калачеевского муниципального района: А.А. Макаровский

**Приложение 1**

**к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения от 05.08.2019 № 106**

**РАСХОДЫ**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципаль­ной программы, подпрограммы, основного ме­роприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя – главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы , тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
| Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Всего | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4290,7 | 3860,9 | 1626,0 | 1686,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4290,7 | 3860,9 | 1626,0 | 1686,6 |
| Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Всего | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4290,7 | 3860,9 | 1626,0 | 1686,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4290,7 | 3860,9 | 1626,0 | 1686,6 |
| Основное мероприя­тие 1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Всего | 372,1 | 321,3 | 382,8 | 489,0 | 500,4 | 279,8 | 40,0 | 40,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 372,1 | 321,3 | 382,8 | 489,0 | 500,4 | 279,8 | 40,0 | 40,0 |
| Мероприятие 1.1 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 372,1 | 321,3 | 382,8 | 489,0 | 500,4 | 279,8 | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприя­тие2. | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Всего | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 2459,5 | 3339,5 | 3398,1 | 1559,6 | 1619,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 2459,5 | 3339,5 | 3398,1 | 1559,6 | 1619,6 |
| Мероприятие 2.1 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности |  | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 1448,9 | 1590,6 | 1668,2 | 1559,6 | 1619,6 |
| Мероприятие 2.2 | * Мероприятия по капитальному (текущему) ремонту, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) |  |  |  |  | 1010,6 | 1748,9 | 1729,9 |  |  |
| Основное мероприя­тие3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 47,2 | 100,0 | 15,0 | 15,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 47,2 | 100,0 | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 47,2 | 90,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 3.2 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприя­тие4 | Прочие мероприятия по благоустройству  территории | Всего | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 173,0 | 403,6 | 83,0 | 12,0 | 12,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Администрация Ширяевского сельского поселения | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 173,0 | 403,6 | 83,0 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие 4.1 | Благоустройство территории |  | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 61,0 | 366,1 | 47,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 4.2 | Благоустройство мест детского отдыха населения |  |  |  |  | 112,0 | 37,5 | 32,7 | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие 4.3 | Мероприятия по организации проведения общественных работ |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |

**Приложение 2**

**к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения от 05.08. 2019 № 106**

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная)оценка расходов федерального, областного и местного, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпро­граммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | **866,1** | **1366,8** | **2716,3** | **3250,2** | **4290,7** | **3860,9** | **1626,6** | **1686,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 144,1 | 140,2 | 77,1 | 1000,0 | 1715,0 | 1682,6 |  |  |
| местный бюджет | 722,0 | 1226,6 | 2639,2 | 2250,2 | 2575,7 | 2178,3 | 1626,6 | 1686,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | всего, в том числе: | 866,1 | 1366,8 | 2716,3 | 3250,2 | 4290,7 | 3860,9 | 1626,6 | 1686,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 144,1 | 140,2 | 77,1 | 1000,0 | 1715,0 | 1682,6 |  |  |
| местный бюджет | 722,0 | 1226,6 | 2639,2 | 2250,2 | 2575,7 | 2178,3 | 1626,6 | 1686,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие 1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | всего, в том числе: | **372,1** | **321,3** | **382,8** | **489,0** | **500,4** | **279,8** | **40,0** | **40,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 144,1 | 140,2 | 77,1 | 73,8 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 228,0 | 181,1 | 305,7 | 415,2 | 500,4 | 279,8 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие2 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | всего, в том числе: | **197,0** | **799,0** | **2149,7** | **2459,5** | **3339,5** | **3398,1** | **1559,6** | **1619,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 1000,0 | 1715,0 | 1680,0 |  |  |
| местный бюджет | 197,0 | 799,0 | 2149,7 | 1459,5 | 1624,5 | 1718,1 | 1559,6 | 1619,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | всего, в том числе: | **170,0** | **96,7** | **69,1** | **128,7** | **47,2** | **100,0,** | **15,0** | **15,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 170,0 | 96,7 | 69,1 | 128,7 | 47,2 | 100,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя­тие4 | Прочие мероприятия по благоустройству | всего, в том числе: | **127,0** | **149,8** | **114,7** | **173,0** | **403,6** | **83,0** | **12,0** | **12,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |
| местный бюджет | 127,0 | 149,8 | 114,7 | 173,0 | 403,6 | 80,4 | 12,0 | 12,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение 3**

**к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения от 05.06.2019 № 106**

**План реализации муниципальной программы**

**«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| начала  реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания  реализации  мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная  программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие энергосбережению и повышение энергоэффективности на территории Ширяевского сельского поселения.  Обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Ширяевского сельского поселения; | 01 0 00 00000 | 3860,9 |
|  | Подпрограмма | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы» | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 01 1 00 00000 | 3860,9 |
| 2 | Основное мероприятие1 | * Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года 27%  Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения – 9 руб.  Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 5 шт | 01 1 01 00000 | 279,8 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | 01 1 01 98670  01 1 01 78670  01 1 01 S8670 | 279,8  0  0 |
| 4 | Основное мероприятие 2 | * Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция)– 1% | 01 1 02 00000 | 3398,1 |
| 5 | Мероприятие 2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание автомобильных дорог. | 914 04 09 011 0291290  91405 03 01 102 98680 | 1629,3  38,9 |
|  | Мероприятие 2.2 | Капитальный (текущий) ремонт, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий | 914 04 09 01 1 02 78850  914 04 09 01 1 02 S8850 | 0  1729,9 |
| 4 | Основное мероприятие3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приведение в качественное состояние существующих мест захоронения и военно-мемориальных объектов | 01 1 03 00000 | 100,0 |
|  | Мероприятие 3.1 | Содержание мест захоронения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приведение в качественное состояние существующих мест захоронения | 914 05 03 01 1 03 98690 | 90,0 |
|  | Мероприятие 3.2 | Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | приведение в качественное состояние существующих военно-мемориальных объектов | 914 05 03 01 1 03 98740 | 10,0 |
| 5 | Основное мероприятие4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Ширяевского сельского | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения  Приведение в качественное состояние территории поселения | 01 1 04 00000 | 83,0 |
|  | Мероприятие 4.1 | Благоустройство  территории | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - приведение в качественное состояние существующих элементов благоустройства;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. | 91405 03 01 1 0498730  91405 03 01 1 04S8430 | 47,0  3,3 |
|  | Мероприятие 4.2 | Благоустройство мест детского отдыха населения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обустройство детской площадки | 91405 03 01 1 04 98750 | 32,7 |