1.Администрацией Маркушевского сельского поселения приняты план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по Маркушевскому сельскому поселению Вологодской области на 2013-2019 годы от 10.12.2013 года и постановление от 28.08.2013 года № 52 «Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Маркушевском сельском поселении на 2014-2020 годы».

Администрацией Маркушевского сельского поселения и ООО «Заречье» проводилась определенная работа по выполнению данных планов:

1.Произведена замена участка водопровода 15 п.м в д.Сергиевская, -установлен частотный преобразователь в д. Сергиевская, на эти цели израсходовано 39254,77 рублей.

2.Производственный контроль химикобактериологичеких показателей качества питьевой воды на всех скважинах производится 2 раза в год, общий анализ качества питьевой воды производится 1 раз в год.

3.Протоколы испытаний воды размещены на сайте Маркушевского сельского поселения в разделе «Новости» 06.04.2016 года.

4.Финансирование по плану мероприятий по улучшению качества питьевой воды в 2015 году и текущем периоде 2016 года не осуществлялось, и мероприятия не проводились ввиду отсутствия денежных средств в бюджете Маркушевского сельского поселения, недостаточного финансирования ООО «Заречье».

Заместитель главы администрации А.И.Бурцева