## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОЛИМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.10.2021    № 21

с. Красный Лиман

Об организации противопаводковых мероприятий на территории

Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района

Воронежской области в осенний период 2021 года и весенний период 2022 года

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, обеспечения защиты населения, объектов экономики и территории Краснолиманского сельского поселения  Панинского муниципального района Воронежской области:

1. Создать противопаводковую комиссию и утвердить ее прилагаемый состав.

2. Утвердить прилагаемый План комплексных мероприятий по защите населения и территории Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года.

3. Усилить контроль за местами хранения скотомогильниками на предприятиях и в хозяйствах района с целью недопущения их размыва паводковыми водами.

4. В срок до 20.10.2021 разработать и представить в администрацию Панинского муниципального района Воронежской области копии правовых  актов «Об организации противопаводковых мероприятий на территории населенных пунктов поселения», План комплексных мероприятий по защите населения и территории населенных пунктов поселения от чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года, а также данные по силам и средствам, задействованным на половодье 2022 года.

5. Провести разъяснительную работу с населением по страхованию их имущества на случай затопления (подтопления).

6. Проработать вопрос привлечения необходимых технических средств, в случае возникновении чрезвычайной ситуации.

5. Признать утратившим силу

- распоряжение  от 12.10.2020 № 24 «Об организации противопаводковых мероприятий на территории  Краснолиманского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в осенний период 2020 года и весенний период 2021 года».

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю за собой

Глава Краснолиманского сельского поселения 	                    	    А.А.Барабанов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Краснолиманского сельского поселения

от 06.10.2021 года  №21

Состав

противопаводковой комиссии

Краснолиманского сельского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

Председатель комиссии:

– А.А.Барабанов, глава Краснолиманского  сельского поселения

заместитель председателя комиссии:

члены комиссии:

- Мандрыкин Г.А.- депутат Совета народных депутатов  Краснолиманского сельского поселения;

- Сурина Е.А. – специалист администрации Краснолиманского сельского поселения, по налогам;

- Клевцова Е.М. -специалист по земельным отношениям  администрации  Краснолиманского сельского поселения;

Приложение 2

к распоряжению администрации

Краснолиманского сельского поселения

от 12.10.2020 года  № 24

## ПЛАН

комплексных мероприятий по защите населения и территории Краснолиманского сельского поселения

Панинского муниципального района Воронежской области

от чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2021 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановлений (распоряжений) «Об организации противопаводковых мероприятий на территории населенных пунктов поселения», утверждение Планов комплексных мероприятий по защите населения и территории населенных пунктов поселений от чрезвычайных ситуаций в весенний период 2022 года, а также данных по силам и средствам, задействованным на половодье 2022 года | до 25.10.2021 | противопаводковая комиссия, глава Краснолиманского сельского поселения |
| 2 | Провести: - сброс воды до отметок НПУ для безаварийного пропуска талых вод в период весеннего половодья 2022 года; - проверку технического состояния гидротехнических сооружений (далее - ГТС); - очистку подъездных путей к ГТС; - поднятие затворов и открытие задвижек водопропускных сооружений, при необходимости осуществление их ремонта и последующего опробования; - приведение в рабочее состояние паводковых водосбросов, в том числе осуществление удаления льда и очистки входных и выходных оголовков водопропускных сооружений от посторонних предметов | до 01.12.2021 до 15.03.2022 | противопаводковая комиссия (в части касающейся); глава Краснолиманского сельского поселения |
| 3 | 1. Проверить: - состояние ГРП, ШРП, линии газопровода на предмет размыва сооружений и подземных коммуникаций паводковыми водами. Провести подготовительные защитные мероприятия; - техническое состояние артезианских скважин, их оборудование исключающие попадание паводковых вод. 2. Обеспечить бесперебойную работу объектов ЖКХ и систем жизнеобеспечения населения исключить в период весеннего половодья случаи отключения электроэнергии и газа на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах | до 15.03.2022 | противопаводковая комиссия; глава Краснолиманского сельского поселения |
| 4 | Вести разъяснительную работу с населением о правилах поведения и соблюдении мер безопасности в период весеннего половодья | постоянно | противопаводковая комиссия, глава Краснолиманского сельского поселения |