**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Два Ключа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12 октября 2023 года № 61**

О внесении изменений в **постановление Администрации сельского поселения Два Ключа от 03.09.2021 года № 63 об утверждении** Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района

Исаклинский Самарской области на период с 2019 по 2030 год

В целях приведения муниципального нормативно правового акта в соответствии с требованиями действующего законодательства, Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Два Ключа от 03.09.2021 года № 63 об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2019 по 2030 год, следующие изменения:

В Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области на период с 2019 по 2030 год:

**- в разделе 4 Таблицу 11 изложить в новой редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** |
| **Водоснабжение**  |
| **Строительство** |
| 1 | - водопровод в селе Саперкино на площадке № 4 по ул. Коммунистической – 1,06;- водопровод в селе Саперкино на площадке № 5 – 1,08;- водопровод в селе Саперкино на площадке № 6 – 1,44;- водопроводные сети в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 1,13;- водопроводные сети в деревне Два Ключа на площадке № 2 – 0,97;- водопровод в селе Убейкино по ул. Прямая – 0,06;- водопровод в поселке Пригорки на площадке № 3 – 0,27;- водопровод в поселке Пригорки на площадке № 5 – 1,08. | До 2030 года |
| **Реконструкция** |
| 2 | - водозабор в деревне Два Ключа, на юге деревни, увеличение производительности на 150 м3/сут.,- водозабор в селе Убейкино, на юге за границей села, увеличение производительности на 184 м3/сут.,- водозабор в поселке Пригорки, на юге за границей села, увеличение производительности на 110 м3/сут.,- водозабор в селе Саперкино, на севере за границей села, увеличение производительности на 220 м3/сут.- реконструкция водопроводных сетей в деревне Два Ключа, село Убейкино, поселок Пригорки, село Саперкино | До 2030 года |
| **Газоснабжение** |
| **Строительство** |
| 3 | - газопровод высокого давления в деревне Два Ключа на площадке № 1 - 1,01;- газопровод низкого давления в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 2,36;- газопровод низкого давления в селе Убейкино по ул. Центральная– 0,236;- газопровод низкого давления в селе Убейкино по ул. Прямая – 0,49;- газопровод низкого давления в селе Убейкино по ул. Школьная – 0,168;- газопровод низкого давления в поселке Пригорки на площадке № 3– 0,85.- газопровод низкого давления в селе Саперино на площадке № 4 – 1,01, на площадке № 5 – 1,26.- газопровод низкого давления в селе Саперино на площадке № 5 – 1,26;- газопровод низкого давления в селе Саперино на площадке № 6 – 1,56.- газорегуляторный пункт (ШГРП) в деревне Два Ключа на площадке № 1 – 1 шт., производительность до - 90 куб.м/час | До 2030 года |
| **Реконструкция** |
| 4 | - газопровод низкого давления в поселке Зеленый в центральной части - 0,413;- газопровод низкого давления в поселке Зеленый в восточной части - 0,09;- газопровод низкого давления в селе Пригорки по ул. Нагорная – 0,228, - газопровод низкого давления в селе Пригорки по ул. Центральная – 0,14, - газопровод низкого давления в селе Пригорки по ул. Нагорная – 0,28. | До 2030 года |
| **Электроснабжение** |
|  | - трансформаторная подстанция в деревне Два Ключа на площадке № 1 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в деревне Два Ключа по ул. Молодежная - 10/0,4 кВ, 2х160 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в деревне Два Ключа на площадке № 2 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в деревне Два Ключа по ул. Новая - 10/0,4 кВ, 1х250 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в поселке Пригорки на площадке № 3 - 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в селе Убейкино между ул. Центральная и ул. Прямая - 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в деревне Саперкино на площадке № 4 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в деревне Саперкино на площадке № 5 - 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 1 шт.;- трансформаторная подстанция в деревне Саперкино по ул. Октябрьская- 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.- воздушные линии электропередач в деревне Два Ключа на площадке № 1 протяженностью - 0,4 км;- воздушные линии электропередач в деревне Саперкино на площадке № 4 протяженностью - 1,2 км;- воздушные линии электропередач в деревне Саперкино на площадке № 5 протяженностью - 0,9 км;- воздушные линии электропередач в деревне Саперкино по ул. Октябрьская протяженностью - 0,05 км;- воздушные линии электропередач в деревне Два Ключа на площадке № 2 протяженностью - 0,15 км;- воздушные линии электропередач в поселке Пригорки на площадке № 3 протяженностью - 0,4 км;- воздушные линии электропередач в между ул. Центральная и ул. Прямая протяженностью - 0,5 км. | До 2030 года |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Два Ключа» и разместить на сайте Администрации сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава сельского поселения

Два Ключа муниципального района

Исаклинский Самарской области П.А Долганов